
ДОГОВОР № 134-24-ЕП
г. Выборг                                                                                                     « 27 » ноября  2024 г.                                                                                        
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель Гончаров Сергей Александрович (ИП Гончаров С. А.), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по устройству приточно-вытяжной вентиляции помещения котельного зала угольной котельной, а Заказчик обязуется принять Работы и обеспечить оплату по Договору.
1.1 Место выполнения Работ:
- Ленинградская область, МО «Каменногорское ГП», пос. Михалёво, ул. Новая, д.14 здание котельной.
1.2 Проверка соответствия качества и объемов выполняемых Работ  требованиям, установленным Договором, осуществляется Заказчиком.

1.3 При исполнении Договора Стороны руководствуются Приложением № 1 (Техническое задание), Приложением № 2 к Договору (Локальный сметный расчет) и действующими нормативными документами, являющимися обязательными при выполнении Работ.
1.4 В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки выполнения Работ (в том числе начала), объем, качество Работ.
2.  Срок действия договора и выполнения работ
2.1 Договор  вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при полном исполнении условий договора.

2.2 Срок выполнения работ: в один этап – 30 календарных дней (возможна корректировка сроков выполнения работ в связи с погодными условиями)
2.3 Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора.
3.  Цена договора

3.1 Цена Договора составляет 979 615 рублей 68 копеек (Девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать рублей 68 копеек), НДС не облагается. 
3.2 Цена Договора включает в себя стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и  машин, предназначенных для выполнения работ по Договору, оплату всех сопутствующих работ и услуг, в том числе уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в  том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Договора, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения Работ надлежащим образом.
3.3 Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены сверх объемов, предусмотренных Договором.
4. Порядок расчетов

4.1 Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, производит авансовый платеж путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Размер авансового платежа  составляет 50 % от общей стоимости Договора, указанной в п. 3.1.
4.2 Окончательный финансовый расчет за выполненные Работы  производится Заказчиком  на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных Сторонами:

· Актов о приемке выполненных работ;
· Счета на оплату выполненных работ.
4.3 Окончательный финансовый расчет производится  путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
5. Контроль выполнения и порядок приемки работ
5.1 Заказчик назначает ответственное лицо, которое проверяет качество проведенных работ и удостоверяет их выполнение.
5.2 По завершении выполнения предусмотренных Договором Работ, Подрядчик предъявляет результаты выполненных Работ для проверки и приемки Заказчиком, для чего предоставляет Заказчику  фотофиксацию, подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ,  составленный в 2 (двух) экземплярах, счет на оплату.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков.

5.4. Недостатки исправляются Подрядчиком в течение 3-х календарных дней с момента предъявления претензий Заказчиком.
6. Обязанности и права Сторон

6.1     Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить работникам Подрядчика необходимый доступ к месту работы.

6.1.2. Во время выполнения работ проверять ход и качество работы Подрядчика.

6.2     Подрядчик обязуется:

6.2.1. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

6.2.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства.

6.2.5. Осуществлять уборку объектов от строительного и бытового мусора по окончании работ.

6.2.6. Осуществлять выполнение работ собственными силами,  без привлечения третьих лиц. 
7. Качество Работ и гарантии

7.1     Подрядчик гарантирует:

7.1.1 Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.

7.1.2 Качество выполнения Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

7.1.3 Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается 36 месяцев с момента    подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.1.4 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 
7.1.5 Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

7.1.6 В случае обнаружения дефектов, в том числе и при сдаче-приемке Работ, Заказчик  составляет соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком в сроки, указанные в акте.
8. Ответственность сторон

8.1 Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

8.2 Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Договора, не принимаются, о чем Заказчиком делается запись в журнале производства Работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков.

8.3 Если Подрядчик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет, и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
8.4     Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

    - по соглашению сторон;
    - в одностороннем порядке по требованию Заказчика при систематическом нарушении                                     Подрядчиком условий Договора;
    - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.
10. Приложения
10.1 Приложение №1 –  Техническое задание.
        Приложение № 2 - Локальный сметный расчет.
11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

	ИП Гончаров С. А.
192288, Россия, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, 55к 1, кв. 353
ИНН 470412564724
ОГРНИП № 319470400101494

Р/С № 40802810628580000730  

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411 

К/С 30101810145250000411
Телефон:  + 7 950 222 66 61
e-mail: sagoncharov@list.ru
ИП Гончаров А. С.

	__________________      Кривонос А. В.
«____» __________________ 2024 г.

М.П.
	__________________  Гончаров С. А.
«____» __________________ 2024 г.

М.П.


Приложение № 1к Договору № 134-24-ЕП от «27» ноября 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по устройству приточно-вытяжной вентиляции помещения котельного зала угольной котельной по адресу: Ленинградская область, МО « Каменногорское ГП», пос. Михалёво, ул. Новая, д.14 .

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет- 979 615 рублей 68 копеек ( Девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать рублей 68 копеек ), НДС не облагается.
                    2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
 1.Целью закупки является проведение работ по устройству приточно-вытяжной вентиляции в котельном зале угольной котельной.
 2.Основанием для проведения закупки является проект шифр 22-01/24-ОВ2.

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, МО «Каменногорское ГП», пос. Михалёво, ул. Новая, д.14 здание котельной. 

2. Срок выполнения работ: в один этап – 30 календарных дней (возможна корректировка сроков выполнения работ в связи с погодными условиями). 

  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ( в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ);
-СП 7.13330.2013 « Отопление, вентиляция и кондиционирование»
-СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  техническим заданием, утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности». 

3. До начала производства работ необходимо:

     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком график производства работ.

     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований приказа Минстроя №344-пр.
5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                    Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.
                    Приложение №2- Проект устройства системы вентиляции котельной
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Ремонт системы вентиляции котельной, расположенной по адресу: пос. Михалево, Выборгский-н, Ленинградская обл.

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Общеобменная вентиляция

Система ПЕ,ВЕ и В1

1

Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг (рама под вентилятор)

т

0,0512

 

2

Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т

шт

1

 

3

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

м2

0,5898

 

4

Установка виброизолятора: номер 42

шт

4

 

5

Монтаж. Выключатель автоматический 3P, 10 А, 10 кА, характеристика C

шт

1

 

6

Монтаж. Частотный преобразователь SDI-G2.2-4B (2,2 кВт, 380В)

шт

1

 

7

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

м

50

 

8

Монтаж. Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

м

50

 

9

Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м

м

18

 

10

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2

шт

4

 

11

Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм

шт

2

 

12

Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 800 мм

шт

2

 

13

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм

шт

4

 

14

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм

шт

1

 

15

Установка зонтов над оборудованием

м2

3,36

 

17

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм

м2

17,3332

 

18

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 355 до 450 мм

м2

4,469

 

19

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром свыше 500 до 560 мм

м2

24,063

 

20

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром свыше 560 до 800 мм

м2

12,5892

 

21

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 3600 до 4000 мм

м2

16

 

22

Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

м2

42

 

23

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2

шт

8

 

Раздел 2. ПНР

24

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

шт

4

 

25

Шахта вытяжная (дефлектор)

шт

2

 

26

Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5

шт

1

 

27

Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5

сеть

1

 

28

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А

шт

1
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	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

	ИП Гончаров С. А.
192288, Россия, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, 55к 1, кв. 353
ИНН 470412564724
ОГРНИП № 319470400101494

Р/С № 40802810628580000730  

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411 

К/С 30101810145250000411
Телефон:  + 7 950 222 66 61
e-mail: sagoncharov@list.ru
ИП Гончаров А. С.
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