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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «   » января  2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 03
Сбор данных, инвентаризация источников выбросов, составление отчета, расчет рассеивания загрязняющих веществ, разработка проектной документации нормативов допустимых выбросов
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг

2022
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОРА № 03-22-ЕП
г. Выборг                   


                                               «    » января  2022  г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛИБРА» (далее по тексту – ООО «ЭКОЛИБРА»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Бороздина Андрея Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (далее по тексту – АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Кривонос Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение следующих работ: 

- Сбор исходных данных. Инвентаризация источников выбросов. Составление отчета, об инвентаризации источников выбросов. Выполнение расчета рассеивания загрязняющих веществ. Расчет и оформление плана - графика контроля выбросов на источниках выбросов, разработка программы производственного экологического контроля для объекта, указанного в пункте 3.1.1.1

- Разработка, оформление и согласование в государственных органах проектов Нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для объектов, указанных в пункте 3.1.1.2

(все виды услуг, перечисленные в настоящем пункте, далее – проектная документация) 

2 ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость разработки проектной документации составляет 268 000 (двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ при упрощенной системе налогообложения.
2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ по счету ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение пяти банковских дней с момента подписания договора, авансовым платежом в размере стоимости 1 этапа Календарного плана работ, что составляет 133 000 (сто тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается, с последующей оплатой выполненных работ по степени их готовности в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания соответствующего акта выполненных работ по каждому этапу. 
3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ:

3.1.1. Разрабатывает для ЗАКАЗЧИКА проектную документацию для объектов по адресам:

3.1.1.1 – 188909, Ленинградская область, Выборгский район, п. Высоцк

3.1.1.2. - г. Выборг, ул. Октябрьская, д.4, котельная;

- г. Выборг, Складской проезд, д.3, котельная

- 188909, Ленинградская область, Выборгский район, п. Высоцк

- г. Выборг, ул. Штурма, д. 46, котельная.

3.1.2. Проводит работы в соответствии с Календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.3. Согласовывает проектную документацию в уполномоченных на то органах. 

3.1.4. Устраняет замечания согласующих органов, возникшие по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.2 ЗАКАЗЧИК:

3.2.1. Представляет ИСПОЛНИТЕЛЮ по предоставленному им перечню исходную документацию, состав которой определяется требованиями нормативно-методической документации, требованиями Роспотребнадзора, а также иные сведения, необходимые для разработки проектной документации.

3.2.2. Оплачивает работы, в порядке, определенном в настоящем договоре.

3.2.3. При необходимости сверх суммы договора оплачивает стоимость получения значений фоновых концентраций и Климатическую характеристику района расположения предприятия (НИИ Атмосфера, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды») по счетам этих организаций.

3.2.4. Сверх суммы договора оплачивает стоимость работ согласующей организации по счету этой организаций.

3.2.5. Оказывает ИСПОЛНИТЕЛЮ техническую помощь при подписании и предоставлении проектной документации в согласующие органы

3.2.6. Утверждает проектную документацию и подписывает акты сдачи-приемки этапов работ.

4 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы начинаются после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ авансового платежа в соответствии с п. 2.2 настоящего договора. 

4.2. Срок выполнения этапов работ, а также объем работ, и содержание этапов определяется Календарным планом работ (Приложение № 1). По окончании каждого этапа работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт выполненных работ.

4.3. Сроки согласования проектной документации в согласующих органах определяются этими органами, не зависят от ИСПОЛНИТЕЛЯ и не включаются в сроки выполнения работ по настоящему договору. 

4.4. При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ проектную документацию в бумажном и электронном видах, экспертное заключение и санитарно-эпидемиологическое заключение, акт сдачи-приемки работ. 

4.5. ЗАКАЗЧИК в течение 5 дней подписывает акт сдачи-приемки работ либо предоставляет мотивированный отказ о его подписания и передает его ИСПОЛНИТЕЛЮ.

 4.6. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА подписать акт сдачи-приемки, сторонами в недельный срок составляется протокол разногласий, заключается Дополнительное соглашение с перечнем необходимых доработок и сроков выполнения работ.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за полноту и достоверность исходных данных, своевременно представленных ИСПОЛНИТЕЛЮ по перечню для разработки проектной документации. В случае отказа в согласовании проектной документации согласующими органами по причине недостоверности исходных данных, ЗАКАЗЧИК на основании результата рассмотрения документов в соответствии с дополнительным соглашением с ИСПОЛНИТЕЛЕМ оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ затраты связанные с необходимостью переработки проектной документации.

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ отвечает за качество разработки проектной документации и бесплатно устраняет все недочеты, возникшие по его вине в сроки, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ.

6 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Решение о досрочном прекращении работ и расторжении настоящего Договора оформляется двухсторонним соглашением. В случае расторжения договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, последний оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ все понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ затраты по разработке проектной документации на момент расторжения договора. 

6.2. Требования к разработке и оформлению проектной документации определяются действующими на момент заключения договора нормативно-методическими документами. 

6.3.В случае изменения природоохранного Законодательства и /или изменения Регламентов согласующих органов в период действия Договора условия Договора подлежат корректировке.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде Дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон.

6.5. Настоящий договор исполнен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.6. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов стороны извещают об этом друг друга в 5-дневный срок.

6.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

7 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, тел/факс 2-14-83, 2-59-27

ИНН 4704062064 КПП 470401001

Р/счет 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург

К/счет 30101810500000000653

БИК 044030653

ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131
Генеральный директор

_______________А. В. Кривонос


	Исполнитель:
 ООО «ЭКОЛИБРА»
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 148, к. 2, лит. А, пом. 336, эт. 3., тел. (812) 243-15-77

ИНН 7839479066 КПП 783901001

Р/счет 40702810230060008588

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

№ 30101810145250000411

БИК 044525411

ОГРН 1137847178688 ОКПО 54338592
Директор

   ___________________ А.О. Бороздин 


Приложение 1

к Договору № 03-22-ЕП
от «   » января 2022 г.
Календарный план оказания услуг
	№ этапа п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения
	Стоимость,

руб.

	1 этап
	Сбор исходных данных. Инвентаризация источников выбросов. Составление отчета, об инвентаризации источников выбросов. Выполнение расчета рассеивания загрязняющих веществ. Расчет и оформление плана - графика контроля выбросов на источниках выбросов, разработка программы производственного экологического контроля для объекта, указанного в пункте 3.1.1.1
	15 рабочих дней

с момента оплаты аванса за 1 этап (при условии своевременного предоставления исходных данных ЗАКАЗЧИКОМ)
	133 000,00

(аванс)

	
	Подписание ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки 1 этапа проведенных работ.
	5 рабочих дней
	

	2 этап
	Разработка и оформление проектов Нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Получение значений фоновых концентраций и Климатической характеристики района расположения предприятия для объектов, указанных в пункте 3.1.1.2
	40 рабочих дней с момента оплаты аванса (при условии своевременного предоставления исходных данных ЗАКАЗЧИКОМ)
	125 000,00



	
	Подписание ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки 2 этапа проведенных работ.
	5 рабочих дней
	

	3 этап
	Передача ИСПОЛНИТЕЛЕМ на согласование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург» или ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» и в территориальный орган Роспотребнадзора проектной документации. Устранение ИСПОЛНИТЕЛЕМ замечаний Роспотребнадзора. 
	Сроки установлены согласующими органами
	10 000,00

	
	Получение экспертного заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург» или ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» и санитарно-эпидемиологическое заключения Роспотребнадзора
	
	

	
	Подписание ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки 3 этапа проведенных работ.
	5 рабочих дней
	

	ИТОГО:
	268 000,00


	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	ЗАКАЗЧИК

	Директор 

ООО «ЭКОЛИБРА»
	
	Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

	___________________А.О. Бороздин 
	
	___________________ А.В. Кривонос

	
	
	


Приложение 1

к Договору № 03-22-ЕП
от «   » января 2022 г.
ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Заполняются разделы, которые имеют отношение к вашей организации.

Перечень вопросов и необходимых документов для разработки проекта предельно допустимых выбросов:

1. Копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице

2. Копия Свидетельства ОГРН

3. Копия Свидетельства ИНН

4. Правоустанавливающие документы на участок, здания и сооружения (свидетельство собственности, договор аренды, кадастровый номер, схема территории)

5. Реквизиты (заполнить недостающие):

полное и сокращенное наименование предприятия:
юридический и фактический адрес: 
ОКТМО, ОКАТО, ОКВЭД, ОКПО, ОКОПФ, ОКФС, ОКОГУ

телефон (факс) для связи: 

ФИО и должность руководителя организации: 

6. Режим работы предприятия: часов в день, дней в неделю, дней в году.

7. Ответственный за охрану окружающей среды: должность, ФИО, копия приказа о назначении

8. Штатная и фактическая численность.

9. Состав и структура организации.

10. Наличие арендаторов, субарендаторов (название и вид деятельности) либо информация об арендодателе (вид деятельности и наличие других арендаторов).

11. Вид деятельности организации (подробно).

12. Наличие автотранспорта на балансе (марка, количество, для грузовых – грузоподъемность, для легковых – объем двигателя, для всех - тип двигателя (инж./карб.) и топлива (бензин/дизель), копии договоров на обслуживание).

13. Договоры на коммунальные услуги (отпуск питьевой воды, прием сточных вод, теплоснабжение, электроснабжение) (если по договору аренды – указать).

14. Граничащие объекты (название и род деятельности соседних предприятий): с севера; с востока; с юга; с запада.

15. Внутренний проезд: ПРИМЕРНО марки (в т.ч. грузоподъемность и тип топлива) и количество автотранспорта (привоз сырья, вывоз продукции, вывоз мусора), периодичность проезда.

16. Годовой расход сырья. Сертификат на сырье.

17. Наименование и объем оказываемых услуг (в день, год и пр.).

18. Максимальный объем оказываемых услуг (в день, год и пр.).

19. Координаты источников выбросов из Единого государства реестра недвижимости
Ситуационная карта-схема предприятия . 

Данные по котельной:
1. Количество, вид (марка) котлов, мощность, паспорт на котлы

2. Режимная карта котла

3. Режим работы (сколько месяцев в год, одновременность работы котлов – сколько дней)

4. Вид топлива (с приложением сертификата на топливо и результатов испытаний (у поставщиков), наличие резервного / аварийного топлива

5. Присутствуют ли на предприятии аварийные и залповые выбросы?

6. Полный расход топлива в год

7. Максимальный расход топлива в сутки

8. Время работы котла (если их несколько, то по каждому) - …час/год

9. Наличие золоулавливателя (температура газов перед золоулавливателем, доля тв. частиц, улавливаемых в золоуловителе, степень очистки газов в золоуловителе по золе)

10. Тип горелки: дутьевая напорного типа / инжекционного типа / двухступенчатого сгорания

11. Объем топочной камеры

12. Паромеханическая форсунка: есть / нет

13. Рециркуляция газов – нет / в кольцевой канал вокруг горелок / в шлицы под горелками

14. Если есть рециркуляция – степень рециркуляции газов

15. Доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела

16. Доля воздуха, подаваемого помимо горелок (над ними) 

17. Параметры: высота и диаметр дымовой трубы

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	ЗАКАЗЧИК

	Директор 

ООО «ЭКОЛИБРА»
	
	Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

	___________________А.О. Бороздин 
	
	___________________ А.В. Кривонос
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