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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 08
Работы  по  демонтажу существующего борова и монтажу нового борова, ремонту двух котлов, монтажу и установке гидравлического разделителя и насосов котлового контура с обвязкой в котельной по адресу: пос. Вещево (Торфопредприятие) Выборгский район Ленинградская область.
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[bookmark: _GoBack]ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № 08-18-ЕП 

г. Выборг                    	                			                  «___»                  2018 г.


Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А. В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Котельная компания «ВУЛКАН», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Лозуткова Г. В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.


1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ  по  демонтажу существующего борова и монтажу нового борова, ремонту двух котлов, монтажу и установке гидравлического разделителя и насосов котлового контура с обвязкой в котельной по адресу: пос. Вещево (Торфопредприятие) Выборгский район Ленинградская область.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 933 294  рубля 86 копеек (Девятьсот тридцать три тысячи двести девяносто четыре рубля 86 копеек), в том числе   НДС 18%.
2.2. Цена каждого вида работ с учётом материалов устанавливается Локальным сметным расчетом, утвержденной Заказчиком  (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.4. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика по согласованию сторон предоплату в размере 50 (Пятьдесят) процентов. 
2.5. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 60 календарных дней после даты подписания актов выполненных работ.
2.6. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ эти работы оплачиваются на основании двухстороннего акта на дополнительные работы, составленного представителями Заказчика и Подрядчика, и дополнительного соглашения к Договору подряда.


 3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ по настоящему договору – 45 (сорок пять) рабочих дней со дня поступления предоплаты на расчётный счёт Подрядчика.
3.2. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ на основании дополнительного соглашения к Договору подряда срок окончания работ по настоящему договору соответственно продлевается на период времени, необходимого  для выполнения дополнительных работ.


4. Права и обязанности сторон

4.1. Для реализации настоящего договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном  разделом 2 настоящего договора.
4.1.2. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора.
4.1.3. Проверять ход и качество работ.
4.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.
4.2. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.2.2. Обеспечить производство работ в полном объеме в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
4.2.3. При нахождении и производстве работ на территории Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования безопасности при нахождении на объекте, установленные требованиями СНиП, Правил безопасности и другой нормативно-технической документации по ОТ и ПБ.
Ответственность за инструктаж по ОТ, соответствующий квалификации своих работников, а так же обеспечение требований безопасности при производстве работ возлагается на Подрядчика.
4.2.5. После окончания работ предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру.
4.2.6. При обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, Подрядчик обязан незамедлительно известить о данном обстоятельстве Заказчика и до получения от него указаний приостановить ремонтные работы.


5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
5.2. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями.


6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За просрочку производства работ свыше сроков, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости невыполненных Работ, но не более 5 % от суммы настоящего Договора.
6.3. За просрочку оплаты выполненных работ свыше сроков, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от невыплаченной суммы.
6.4. Суммы расходов за простой транспорта, отправкой не по назначенному адресу и т.д., предъявленные Подрядчику, оплачиваются Заказчиком при наличии его вины.
6.5. Уплата пени не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.


7. Срок действия договора, порядок изменения, расторжение договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами договорных обязательств.
7.2. Внесение изменений в условия настоящего договора допускается только по письменному соглашению сторон, путем составления Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон.

      8. Разрешение споров между сторонами

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. Возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
8.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, в соответствии с п. 9.1. настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.



9. Дополнительные условия

9.1. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с последующей отправкой заказным письмом получателю по его адресу.
 Уведомление считается данным в день отправления  факсимильного сообщения или в день получения заказного письма.
9.2. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства РФ.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой стороны.

      10. Служебная и коммерческая тайна

10.1. Стороны обязуются сохранить в тайне всю полученную о другой стороны информацию, не допускать ее разглашения и использования, принимать все необходимые меры предосторожности для того, что бы посторонние лица не могли получить, услышать информацию или увидеть документы, не имеющие к ним отношения.
10.2. К информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, относится любая информация, за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством РФ не могут составлять коммерческую тайну.
10.3. В частности к коммерческой и служебной тайне относится информация, которая имеет действенную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании.
10.4. Сведения о применяемых методах, способах выполнения работ, используемых приемах, секретах производства, деловых секретах, технологических процессах, формулы, информация об изобретениях, технических и финансовых «ноу-хау», усовершенствованиях, образцах оборудования, маркетинговых планах, научно-техническая, технологическая, коммерческая, организационная информация, содержание регистров бухгалтерской отчетности и т.п. составляют коммерческую тайну.
10.5. Сведения о методах организации деятельности предприятия, формах внутреннего устройства организации, новых решениях и технических знаниях, информация, касающаяся служащих клиентов или продавцов и т.п. составляют служебную тайну.
10.6. Служебную информацию составляют сведения, доступ к которым ограничен.
10.7. К сведениям, составляющим коммерческую и служебную тайну, относятся все сведения, связанные с профессиональной деятельностью Сторон.
 
11. Гарантийный срок

11.1. Подрядчик гарантирует:
 - качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими нормами и правилами.
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке и в период гарантийного срока.
Срок гарантии на выполненные Подрядчиком Работы устанавливается 6 (шесть) месяцев от даты  подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

12. Перечень прилагаемых к договору документов
12.1 Локальный сметный расчет (Приложение № 1)
12.2 Техническое задание (Приложение № 2)
13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
                 ЗАКАЗЧИК                                                                          ПОДРЯДЧИК
	 (АО «Выборгтеплоэнерго») 
Адрес: 188800 , Ленинградская область, 
г. Выборг, ул. Сухова  д. 2а                                      
ИНН 4704062064  
КПП 470401001                                                       
р/с 40702810055390000440
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653                                           
ОКПО 75115131 
ОГРН 1054700176893

ЗАКАЗЧИК:                                                                                       
Генеральный директор                                                                    АО «Выборгтеплоэнерго»                                             


_____________________А. В. Кривонос 
м.п.                                                                                                             

	ООО «КК «ВУЛКАН»
Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр-кт Непокоренных, дом 47 
ИНН  7804431850
КПП   780401001
ОГРН 1107847037407
Р/счет 40702810155080000430
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург
К/счет 30101810500000000653
БИК 044030653


ПОРЯДЧИК:
Генеральный директор 
ООО «КК «ВУЛКАН»


_____________________ Г. В. Лозутков
м.п.












[bookmark: _Toc305665987]Приложение № 2 к договору 08-18-ЕП от ______2018 г.                     
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  ремонтные и монтажные работы в котельной пос. Вещево (торфпредприятие)
Выборгского района Ленинградской области

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Местоположение объекта
	пос. Вещево (торфпредприятие) Выборгского р-на, Ленинградской обл.

	2.
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»  г. Выборг Ленинградской области

	3.
	Основание для строительства
	Утвержденный сторонами план подготовки источников теплоснабжения  к отопительному периоду 2018-19 гг. 

	4.
	Ремонтная организация
	ООО КК «Вулкан»

	5.
	Вид строительства
	Ремонтные работы на котлах, монтажные работы на вспомогательном  оборудовании

	6.
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Дефектная ведомость, локальная смета

	7.
	Источник финансирования 
	бюджет АО «Выборгтеплоэнерго»

	
	Сроки выполнения работ
	45 дней после получения авансового платежа

	8.
	Объем основных работ

	1. Ремонт котлов КВр-0,6К с заменой топочных дверей и фронтальной облицовки. 
2. Монтаж шламоотводителя МОС-ЕА со щитом управления.
3. Монтаж гидравлического разделителя и насосов котлового контура.
4. Демонтаж наружного кирпичного борова и устройство стального газохода от стены котельной до цоколя дымовой трубы.
5. Устройство термоизоляции газохода.

	9.
	Основные требования к техническим характеристикам оборудования, входящего в состав котельной.
	Всё оборудование должно быть сертифицировано и разрешено к применению органами Ростехнадзора. Набор комплектующих должны иметь аналоги на территории России и быть проверены в условиях эксплуатации.

	10.
	Документация, передаваемая заказчику после окончания работ
	По окончанию работ Заказчику передается исполнительная документация:
- сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;
- счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы;
- инструкция по эксплуатации оборудования

	11.
	Требования к производству работ
	1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий, материалов и прочего. Все необходимые материалы, конструкции, оборудование, изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц.
2. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями: 
- СНиП II-35-76 « Котельные установки»
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
- Федеральный   закон   от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ    «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», 
- Правилами охраны труда, 
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
3. Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). 
Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации на дату ввода объекта в эксплуатацию.
4. Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.
5. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев от даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии -100%. 
Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы - согласно гарантии изготовителя, но не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками.
6. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.
7. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по контракту его субподрядчиками.
8. Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика
9. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.
10. Подрядчик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. 
Использование контейнеров учреждения под строительный мусор запрещено. 
11. При выполнении работ необходимо руководствоваться:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
Сводом правил 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Другой нормативно-технической документацией действующей на территории РФ на дату ввода объекта в эксплуатацию.

	12.
	Требование к исполнителям работ
	Исполнитель должен соответствовать требованиям законодательства РФ и обладать допуском СРО на виды работ, в соответствии с Перечнем, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:
п. 24. Пусконаладочные работы.
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