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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «15» февраля  2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 08

   Проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной и обследованию технического состояния строительных конструкций дымовых труб АО «Выборгтеплоэнерго» в границах МО «Город Выборг» и  МО «Выборгский район» Ленинградской области
г. Выборг

2021
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 08-21-ЕП
г. Выборг                                                                                          «___»  __________ 2021 г.

         Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго») именуемое в дальнейшем – «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Высокие экспертные и строительные технологии» (ООО «ВЭСТ»), именуемое в дальнейшем – «Подрядчик», в лице Генерального директора Гусева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить комплекс работ по проведению экспертизы промышленной безопасности здания котельной и обследованию технического состояния строительных конструкций дымовых труб АО «Выборгтеплоэнерго» в границах МО «Город Выборг» и  МО «Выборгский район» Ленинградской области  (далее – объект) в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и ГОСТ 31937-2011 (раздел 4) «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (далее – Комплекс работ). 

1.2.   Подрядчик обязуется выполнить Комплекс работ в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1) и Программами обследования (Приложения №9.1.-9.6.), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.   По результатам выполненного Комплекса работ Подрядчик предоставляет Заключение экспертизы промышленной безопасности здания котельной и Отчеты по результатам проведённого технического обследования дымовых труб и передает их Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и на CD\DVD – диске на каждый объект по акту приема-передачи, который оформляется сторонами в письменном виде. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполняемого Подрядчиком Комплекса работ на момент подписания сторонами настоящего Договора составляет:

	Обоснование стоимости
	ОБЪЕКТЫ,

КОМПЛЕКСЫ РАБОТ
	СУММА в ценах 2021 г., (руб.)

	Смета № 1
	Экспертиза промышленной безопасности здания водогрейной котельной, расположенного по адресу: п. Красносельское, ул. Советская, д. 1В
	40 800

	Смета № 2
	Обследование строительных конструкций металлической дымовой трубы Н=30 м водогрейной котельной, расположенной по адресу: п. Красносельское, ул. Советская, д.1В
	30 000

	Смета № 3
	Обследование строительных конструкций двуствольной металлической дымовой трубы Н=15 м водогрейной котельной, расположенной по адресу: п. Пушное, ул. Школьная, д.3А
	43 200

	Смета № 4
	Обследование строительных конструкций железобетонной дымовой трубы Н=90 м водогрейной паровой котельной, г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18
	78 000

	Смета № 5
	Обследование строительных конструкций кирпичной дымовой трубы Н=45 м водогрейной паровой котельной, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23
	36 000

	Смета № 6
	Обследование строительных конструкций кирпичной дымовой трубы Н=80 м водогрейной паровой котельной, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23
	72 000

	Всего
	250 000

	Сумма НДС 20%
	50 000

	Итого с учетом НДС
	300 000


Общая стоимость Комплекса работ составляет 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%  - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. В процессе выполнения Подрядчиком Комплекса работ на основании изменения объема  работ или условий его проведения, стоимость, указанная в п.2.1, может быть изменена, в указанном случае сторонами оформляются дополнительные соглашения к настоящему Договору.

2.3. На основании дополнительного соглашения сторон к настоящему договору сторонами может быть предусмотрен иной способ и порядок оплаты. 

2.4. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику Заключение экспертизы промышленной безопасности, акт сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3). Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ, оформленный Заказчиком в письменном виде. На основании Формы КС-3 Подрядчик выставляет счет-фактуру и счет на оплату выполненных работ по настоящему Договору.

2.5. Выставленный Подрядчиком счет подлежит оплате Заказчиком в течение 30 рабочих дней с даты подписания Заказчиком справки Формы КС-3, путем перечисления средств на расчетный счет  Подрядчика в размере 100% договорной стоимости, либо при закрытии работ этапами пообъектно с предоставлением необходимых бухгалтерских документов и подписанных обеими сторонами в установленном порядке. 

2.6. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик осуществит выполнение Комплекса работ в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложение №2).

3.2. Указанный срок может быть изменен по дополнительному соглашению сторон.

3.3. Подрядчик приступает к выполнению комплекса работ, предусмотренного настоящим Договором в предварительно согласованные с Заказчиком сроки и передачи  документации, необходимой для проведения обследования.  

3.4. Комплекс работ по настоящему Договору считается выполненным с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.  Заказчик обязуется:

1.1.1. предоставить Подрядчику имеющуюся проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию необходимую для проведения Комплекса работ.

1.1.2. принять и обеспечить доступ к объекту представителей и оборудования Подрядчика, необходимых для проведения Комплекса работ.
1.1.3. направить Подрядчику свои замечания к проекту Заключения экспертизы промышленной безопасности, предоставленному на основе проведенного Комплекса работ не позднее, чем через 3 (три) дня после получения проекта Заключения. Замечания должны быть оформлены  Заказчиком в письменном виде.

4.2.  Заказчик имеет право:

1.1.1. контролировать соблюдение сроков выполнения Комплекса работ и их соответствие заданию Заказчика, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

1.1.2. увеличивать объем Комплекса работ путем заключения дополнительного соглашения.

1.2. Подрядчик обязуется:

1.2.1. принять от Заказчика необходимую для проведения Комплекса работ документацию;

1.2.2. в согласованные с Заказчиком сроки, направить представителей, технику и оборудование необходимые для выполнения Комплекса работ на объекте Заказчика;

1.2.3. при проведении Комплекса работ на объекте соблюдать требования норм действующего законодательства об охране труда и технике безопасности;

1.2.4. по результатам проведения Комплекса работ направить и согласовать проект Заключения экспертизы промышленной безопасности с Заказчиком;

1.2.5. сдать заключения экспертизы промышленной безопасности на здания котельных в территориальный орган Ростехнадзора для внесения в Реестр экспертиз промышленной безопасности и получение уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр (далее «Государственная услуга» по ведению Реестра заключений ЭПБ) на основании заявления, оформленного Заказчиком. Подача и получение результатов «Государственной услуги» осуществляется на основании доверенности, выданной Заказчиком на сотрудников Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1.3. Риск случайной гибели Комплекса работ или его части, по ходу работ несет Подрядчик. Риск случайной гибели Комплекса работ переходит к Заказчику после подписания актов приема-сдачи работ. Если гибель Комплекса  работ произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ.

1.4. В случае не исполнения Заказчиком в установленный срок обязательств, предусмотренных настоящим Договором,  что приведет к задержке выполнения Комплекса работ, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период задержки с составлением нового графика выполнения работ и подписания его сторонами.

1.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения комплекса работ, Заказчик имеет право требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы невыполненных работ, за каждый день просрочки, однако не более 20% от стоимости Комплекса работ.

1.6. В случае нарушения сроков оплаты работ, Подрядчик  имеет право требовать неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неоплаченных работ, за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости  Комплекса  работ.

1.7. При неисполнении, или ненадлежащем исполнении сторонами обязательств, а так же, при расторжении договора, виновная сторона возмещает другой стороне в месячный срок понесенные ею реальный ущерб. Расчеты понесенного реального ущерба производятся в ценах, действующих на момент оплаты. 

1.8. Сторона может быть освобождена от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора по основаниям, предусмотренным в п. 8. настоящего Договора. Указанные обстоятельства являются исчерпывающими и дополнению не подлежат.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1.        Срок гарантии на выполненный  Подрядчиком Комплекс работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ

7.1. К отношениям сторон при исполнении условий настоящего Договора не применяются положения ст. 317.1. ГК РФ, законные проценты не начисляются и не уплачиваются. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств, но не позднее «31» декабря 2021 г.
7.4. Вопросы, не урегулированные положениями настоящего Договора, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. В случае возникновения спора, связанного с исполнением сторонами настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить спор путем проведения переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем проведения переговоров спор разрешается в установленном действующим законодательством порядке в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. До передачи спора в Арбитражный суд сохраняется претензионный порядок его урегулирования. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней.

7.6. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и его расторжение производится в соответствии с ГК РФ.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств,  если неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения Договора.

8.2. Освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств также запрет на совершение действий, составляющих содержание обязательств, исходящих от правительства, парламента, президента.

8.3. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно (однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным государственным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ к ДОГОВОРУ

9.1.  Приложение № 1. Техническое задание.

9.2.  Приложение № 2. График производства работ.

9.3.  Приложение № 3. Смета №1.

9.4.  Приложение № 4. Смета №2.

9.5.  Приложение № 5. Смета №3.

9.6.  Приложение № 6. Смета №4.

9.7.  Приложение № 7. Смета №5.

9.8.  Приложение № 8. Смета №6.

9.9.  Приложение № 9.1-9.6. Программы обследования.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

Адрес: 188800, Ленинградская область,

г. Выборг, ул. Сухова, д. 2

ИНН 4704062064

р/с 40702810055390000440

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000653

БИК 044030653, ОКПО 75115131

КПП 470401001

ОГРН 1054700176893

тел. 8(81378)214-83, 207-07, 216-74 

e-mail: info@vyborgteploenergo.ru

	ПОДРЯДЧИК:

ООО «ВЭСТ»

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул.Михайлова, 

д. 17, корп.7
Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, а/я 129
ИНН 7810305540, КПП 780401001

ОГРН 1037821118444

р/с 40702810810000006192

Ф-л Северо-Западный ПАО Банка «ФК Открытие» 

к/с 30101810540300000795 в Северо-Западном 

ГУ Банка России

БИК 044030795    

т/факс: (812) 334-49-97, 334-59-30

westltd@yandex.ru


	Генеральный директор 

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________________ / А.В. Кривонос/
	Генеральный директор 

ООО «ВЭСТ» 

____________________ /А.П. Гусев/


     М.П.
                                                                                М.П.

                           Приложение № 1

к договору  № 08-21-ЕП  от   «__»_____________  2021 г.

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по проведению экспертизы промышленной безопасности здания котельной и обследованию технического состояния строительных конструкций дымовых труб АО «Выборгтеплоэнерго» в границах МО «Город Выборг» и  МО «Выборгский район» Ленинградской области в 2021 г.
	1. Общие данные 



	1.2.  Места расположения и наименование зданий (сооружений) с проведением соответствующих

технических освидетельствований ( 

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности)  зданий с целью продления сроков эксплуатации и выполнения выявленных компенсирующих мероприятий (заключение ЭПБ и акт  или отчёт о результатах проведённого ТД  с графическими материалами);
О – обследование в целях мониторинга технического состояния сооружений с дальнейшим продлением сроков эксплуатации и определением компенсирующих мероприятий).


	ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ: 

«СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ВЫБОРГА», РЕГ. № А20-01352-0008, III КЛАССА ОПАСНОСТИ: 

- котельная, ул. Куйбышева, д.23:

I. Сооружения:  

      а) Кирпичная дымовая труба Н=45 м. – О до 07.2021 года.
      б) Кирпичная дымовая труба Н=80 м. – О до 07.2021 года.
- котельная, ул. Большая Каменная, д. 18:

I. Сооружения:  

       а) Железобетонная дымовая труба Н=90 м. – О до 12.2021 года.
«СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «Выборгский район» Ленинградской области», РЕГ. № А20-01352-0024, III КЛАСС ОПАСНОСТИ:

- котельная, ЛО, Выборгский район, МО «Красносельское СП»,           п. Красносельское, ул. Советская, д.1 В:

I. Здания (сооружения): 

   а) Здание котельной 1960-х годов постройки – ЭПБ до 08.2021 года;

   б) Металлическая дымовая труба Н=30 м. – О до 08.2021 года.
- котельная, ЛО, Выборгский район, МО «Рощинское ГП»,      

      п. Пушное, ул.Школьная,д.3А:

I. Сооружения:  

      а) Металлическая дымовая труба 2 ствола, Н=15 м. – О до 05.2020 года.

	1.3. Требования к составу  работ
	Проведение технических освидетельствований указанных зданий (сооружений) согласно разделу 1 п. 1.2 настоящего технического задания (экспертизы промышленной безопасности, обследования) в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённых приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536, «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115,  ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531, ГОСТ 31937-2011, РД 22-01-97, СП 13-101-99, СП 13-102-2003):

- изучение имеющейся документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной, организационно-разрешительной, технической документации на здание (сооружение));

- анализ конструктивных особенностей здания (сооружения);

- составление программы работ по техническому освидетельствованию зданий (сооружений);

- анализ условий эксплуатации и составление плана (программы) работ по техническому освидетельствованию зданий (сооружений);

- техническое диагностирование:

а) визуальный и измерительный контроль; наружный осмотр, измерения и контроль элементов металлоконструкций;

б) определение действующих повреждающих факторов и восприимчивости материалов здания (сооружения) к механизмам повреждения;

г) оценку качества соединений элементов (при наличии);

д) выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих  дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии);

е) неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений зданий (сооружений) (при наличии);

ж) оценку выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля;

и) расчётные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования состояния здания (сооружения), включающие анализ режимов эксплуатации и исследование напряжённо-деформированного состояния;

к) выборочные расчёты и определение остаточного ресурса (срока службы);

- оформление протоколов и формуляров по результатам диагностирования;

- анализ данных, полученных в результате диагностирования;

- составление итогового документа (Акта) по результатам диагностирования с выводами и рекомендациями;

- выполнение записи, содержащей необходимые сведения по результатам технического освидетельствования в соответствующем разделе паспорта на здание (сооружение), заверенное подписью эксперта экспертной организации, проводившего вышеуказанные работы, и печатью данной организации с обязательным указанием очередных сроков проведения технических освидетельствований (НВО, ГИ, ЭПБ);

- выполнение иных работ, предусмотренных требованиями п. 4 ст. 55.25 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ с учётом введённых в действие последних изменений на дату проведения работ, п. 1 ч.1 ст. 43 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с учётом введённых в действие последних изменений на дату проведения работ. 

	1. Исходные данные для работ



	2.1. Заказчик предоставляет следующие исходные данные и документы 
	Проектную (при наличии) и эксплуатационную документацию, предыдущие ЭПБ (при наличии) на здания (сооружения), необходимую для проведения работ по техническому освидетельствованию (ЭПБ, О).

В срок, согласованный с экспертной организацией, выдаёт допуск для проведения соответствующих работ, предусмотренных ТЗ, на объект.

Принимает участие в проведении технического освидетельствования с предоставлением ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию здания (сооружения) и ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией данных объектов недвижимости. 

Предоставляет все данные о проведённых ранее экспертизах промышленной безопасности, внесённых в Реестр соответствующего органа Ростехнадзора и обследованиях дымовых труб (при наличии).

По запросу экспертной организации предоставляет копии следующих документов:

- свидетельство о регистрации опасного производственного объекта со сведениями, характеризующими данный объект, на котором выполняются работы по проведению экспертизы промышленной безопасности соответствующего здания. 

	2. Требования к  порядку  и срокам проведения работ 



	Проведение экспертизы промышленной безопасности на здание и обследования дымовой трубы  в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, отражённой в разделе 1, п.1.3 настоящего ТЗ:

- обязательное проведение инструктажа Заказчиком   экспертов и специалистов неразрушающего контроля перед непосредственным выполнением работ на каждом объекте для допуска к выполнению соответствующих  работ; 

- анализ документации, относящейся к зданию (сооружению) (включая акты расследования аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией здания (сооружения), заключения ЭПБ ранее проводимых экспертиз (при наличии)) и режимам эксплуатации дымовых труб (при наличии);

- осмотр здания (сооружения);

- расчётные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния здания (сооружения);

- проведение экспертизы промышленной безопасности, по результатам диагностирования;

- оформление Заключения экспертизы промышленной безопасности и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования;

- подготовка пакета документов для сдачи заключения экспертизы промышленной безопасности в территориальный орган Ростехнадзора.  

Срок выполнения работ пообъектно не должен превышать 10 календарных дней с даты готовности объекта. Началом выполнения работ является дата, определённая в соответствии с графиком производства работ к проведению работ в соответствии с разделом 1, п. 1.2 и разделом  2, п. 2.1 настоящего технического задания и приезда на объект представителя (ей) экспертной организации.

	3. Требования к Подрядчику



	1. Наличие аккредитации участника в Системе оценки соответствия в области промышленной безопасности (предоставить копию СРО, заверенную руководителем участника).

2. Наличие действующего полиса страхования  на деятельность участника в области экспертизы промышленной безопасности на случай причинения вреда имущественным интересам Третьих лиц в результате непреднамеренных ошибок и/или упущений, допущенных при осуществлении деятельности экспертной организации (предоставить копию Полиса, заверенную руководителем участника).

3. Наличие свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (предоставить копию, заверенную руководителем участника).     

4. Наличие действующей (переоформленной на основании решения лицензирующего органа) Лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, в случаях, установленных ст. 7 Федерального закона «О промышленной безопасности  опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ выданной Ростехнадзором (предоставить копию, заверенную руководителем участника). 

5. Наличие у экспертной организации экспертов, аттестованных в порядке, установленным постановлением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» и допущенных к самостоятельной работе (предоставить копии действующих квалификационных удостоверений и аттестаций в области промышленной безопасности на экспертов, имеющих право выполнения вышеуказанных работ, заверенные руководителем участника).

6. Наличие у экспертной организации специалистов неразрушающего контроля (или разрушающего – при необходимости) и допущенных к самостоятельной работе (предоставить копии действующих квалификационных удостоверений и аттестаций на специалистов в области неразрушающего (или разрушающего – при необходимости) контроля и диагностики на право выполнения работ на требуемых поднадзорных технических устройствах, заверенные руководителем участника).

7. Наличие действующей аттестации на руководителя и руководителя работ экспертной организации по проверке знаний в области промышленной безопасности в объёме, соответствующем должностным обязанностям (предоставить копии протоколов заседания территориальной  аттестационной комиссии Ростехнадзора, заверенные руководителем участника).

	4. Особые требования к проведению работ



	5.1. Требование к подаче заключения ЭПБ в территориальный орган Ростехнадзора и получение уведомления
	Подача заключения экспертизы промышленной безопасности на здание в территориальный орган Ростехнадзора для внесения в Реестр экспертиз промышленной безопасности и получение уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр (далее «Государственная услуга» по ведению Реестра заключений ЭПБ) осуществляется экспертной организацией на основании заявления, оформленного Заказчиком при содействии экспертной организации в части касающейся. Подача и получение результатов «Государственной услуги» осуществляется экспертной организацией на основании доверенности, выданной Заказчиком (доверенность оформляется на сотрудника (или сотрудников – при необходимости) экспертной организации, выполнившей указанные работы.

	5.2. Состав отчетных материалов
	1.  Уведомление о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр территориального органа Ростехнадзора с заключением  экспертизы промышленной безопасности и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования в соответствии с настоящим техническим заданием – 2 экз. (1 – оригинал, 2- копия).

2. Электронная версия заключения ЭПБ и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования на CD\DVD – диске – 1 экз. Копия заключения ЭПБ и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования - 1 экз.

3. Осуществление заверенной за подписью эксперта и печатью экспертной организации записи результатов технического освидетельствования в каждом эксплуатационном паспорте освидетельствованного здания (сооружения) в соответствии с разделом 1, п.1.2 настоящего технического задания.
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