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[bookmark: _Toc305665966]РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 02-18-ЕП

г. Выборг                                                                                                   «__» ________  2018г.

           Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-сервис», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора Матвеева Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное  общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кривонос Александра Васильевича, действующего на основании Уства, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

[bookmark: _Hlk478732825]1.​ Предмет договора
1.1.	Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению комплекса подрядных работ по установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселков: 
1. Гаврилово	(всего 20 здания);
1. Тарасово	(всего 21 здание);
1. Ильичево	(всего 43 здания);
1. Рябово		(всего 18 зданий);
1. Песочное	(всего 22 здания);
1. Гончарово	(всего 24 здания).

Объем выполняемых работ определен Техническим заданием (Приложение № 1), в т.ч.:
1. Разработка единого проекта (схемы) установки регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселков:
1. Закупка и поставка на объекты регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселков:
1. Выполнение пуско-наладочных работ на тепловой сети с учетом балансировки всей сети, настройки работы регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселков.
1.2.	Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Субподрядчика по адресному списку объектов (Приложение № 2) и в соответствии с согласованными с Подрядчиком схемами установки регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях (Приложение № 3).

2.​ Срок действия и цена договора
2.1.	Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
2.2.	Работы считаются выполненными после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.
2.3.	Цена Договора составляет 15 100 006  рублей 00 копеек (Пятнадцать миллионов сто тысяч шесть рублей 00 копеек ), в том числе НДС 18%  2303390 рублей 75 копеек (Два миллиона триста три тысячи триста девяносто рублей 75 копеек), и определяется Сметами (Приложение № 4) на выполнение работ, являющимися неотъемлемой частью Договора.
2.4.	Цена работ является твердой. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в техническом задании и влекут изменение локальных смет на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительных смет.
2.5.	В цену работ, указанных в Договоре, включаются все возможные издержки Субподрядчика: транспортные расходы, командировочные расходы, страхование, гарантии, а также уплата налогов, сборов и иные расходы, связанные с исполнением договора, и причитающееся ему вознаграждение.

3.Условия платежа
3.1.	Оплата производится по факту выполненных работ на основании подписанных Заказчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ до 31.12.2018 г.
3.2.	Оплата работ по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Подрядчика на расчетный счет Субподрядчика.
3.3.	Обязанность по оплате считается выполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.
3.4.	На денежные обязательства сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, не начисляются проценты в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Сроки выполнения работ
4.1.	Срок выполнения работ:
 	- начало выполнения работ:	дата подписания договора;
 	- окончание выполнения работ:	в течение 20 рабочих дней. 

5. Обязательства сторон
5.1.	Подрядчик обязуется:
5.1.1.	обеспечить Субподрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
5.1.2.	осуществить допуск персонала Субподрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
5.1.3.	организовать приемку выполненных работ (этапов работ) в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Субподрядчика информации о готовности результата работы к приемке, а также в течение 10 (десяти) рабочих дней передать Субподрядчику подписанные акты выполненных работ (этапов работ) или мотивированный отказ от приемки работ.
5.1.4.	произвести оплату в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.
5.2.	Субподрядчик обязуется:
5.2.1.	произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
5.2.2.	обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
5.2.3.	сообщить Подрядчику о готовности результата работ (этапа работ) к приемке, подготовить к согласованному сроку приемо-сдаточные документы и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а также в течение 1 (одного) рабочего дня передать Подрядчику подписанный акт выполненных работ;
5.2.4.	соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
5.2.5.	нести ответственность за сохранность любого имущества Подрядчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а также за его повреждение или утрату;
5.2.6.	соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Подрядчика.
5.2.7.	не разглашать конфиденциальную информацию о Подрядчике третьим лицам без соответствующего разрешения Подрядчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Подрядчиком Субподрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Субподрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
5.2.8.	безвозмездно устранять по требованию Подрядчика и в согласованные с Подрядчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Субподрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
5.3.	Подрядчик имеет право:
5.3.1.	осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность;
5.3.2.	не оплачивать дополнительные работы, выполненные Субподрядчиком без задания Подрядчика.
5.4.	Субподрядчик имеет право:
5.4.1.	требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
                  6.  Ответственность сторон
6.1.	За нарушение сроков выполнения работ (п. 4.1. Договора) Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% (пять сотых) процентов от стоимости не выполненных в срок работ (п. 2.3 Договора) за каждый день просрочки.
6.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Подрядчику убытки. Подрядчик вправе потребовать взыскания с Субподрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
6.3.	В случае нарушения Субподрядчиком пунктов 4.1., 9.3.1., 9.3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор с Субподрядчиком, путем направления Субподрядчику письменного уведомления о расторжении Договора. Договор в таком случае считается расторгнутым (прекращенным) с даты получения Субподрядчиком уведомления о расторжении договора.
6.4.	Если Субподрядчик после завершения работ по Договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Подрядчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Субподрядчиком строительной площадки.
6.5.	В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком пени в размере 0,05 % от цены Договора (п.2.3) за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.
6.6.	Оплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.7.	За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
[bookmark: _ref_30471655]6.8.	Субподрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Субподрядчика в связи с исполнением Договора.
6.9.	Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Подрядчиком несет Субподрядчик.
6.10.	В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Субподрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Действие неодолимой силы
7.1.	Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

1. Порядок разрешения споров
8.1.	Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.
[bookmark: _ref_22867809]8.2.	До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
[bookmark: _ref_22867810]8.3.	Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
8.4.	Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
[bookmark: _ref_22867812]8.5.	В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

1. Порядок изменения и дополнения договора
9.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя сторонами.
9.2.	Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3.	Подрядчик в праве в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:
9.3.1.	задержка Субподрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на один месяц.
9.3.2.	снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Субподрядчиком условий Договора.
9.4.	Субподрядчик вправе расторгнуть Договор, если остановка выполнения работ произошла по вине Подрядчика по причине, не зависящей от Субподрядчика, на срок, превышающий один месяц. 
9.5.	При расторжении Договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Подрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия.
10.1.	Срок гарантии устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
10.2.	Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Субподрядчиком за свой счет.
10.3.	Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Подрядчика.
10.4.	Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Подрядчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Субподрядчиком.
10.5.	При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Подрядчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
10.6.	Субподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Подрядчика.
10.7.	Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Субподрядчика компенсируется Субподрядчиком, а по вине Подрядчика – Подрядчика. Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Подрядчик.
10.8.	После завершения работ Субподрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.
10.9.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Приложения к договору
К договору прилагаются:
11.1.	Техническое задание		Приложение № 1;
11.2.	Адресный список объектов		Приложение № 2;
11.3.	Согласованные схемы установки регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях		Приложение № 3;
11.4.	Смета на выполнение работ 	Приложение № 4.

12. Реквизиты и подписи сторон

    Субподрядчик: 						Подрядчик:
	ООО "Монтаж-сервис"
Адрес: ул. Мира, д. 10 а, г. Выборг, Ленинградская обл., 188800
р/с 40702810 0620 90000126
к/с 30101810 400 000 000729
Ф. Ленинградский областной Банка ВТБ (ПАО) г. Гатчина
ИНН 4704095380 КПП 470401001
БИК 044 106 729
ОГРН 1144704001310

Генеральный директор 
_____________________ А.Н. Матвеев

	АО «Выборгтеплоэнерго»
Адрес: ул. Сухова, д. 2, г. Выборг, Ленинградская обл., 188800
р/с 40702810055390000440
к/с 30101810500000000653
СВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК (ПАО) «СБЕРБАНК РОССИИ»
ИНН 4704062064 КПП 470401001
БИК 044030653 
ОГРН 1054700176893

Генеральный директор
_____________________А.В. Кривонос 





Приложение № 1 к договору

Техническое задание

1. На комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Гаврилово. 

	1
	Состав работ и основные требования 
	Выполнение комплекса субподрядных работ по разработке проекта (схемы), установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Гаврилово.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Субподрядчика.

	2
	Объемы работ
	Объем выполняемых работ состоит из реализации следующих разделов:
1. Разработка единого проекта (схемы) установки регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Гаврилово (всего 20 здания).
2. Закупка и поставка на объект регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселка Гаврилово. (всего 20 шт.)
3. Выполнение Пуско-Наладочных работ на тепловой сети с учетом балансировки всей сети, настройки работы регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселка Гаврилово. (всего 20 шт.)
Вниманию сметчиков:
- при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.
- смета составляется в сборниках ТЕР 
- в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 
- стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу, в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 
- не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования.

	3
	Особые условия
	Стоимость работ включает в себя затраты на командировочные расходы.
Субподрядчик предоставляет сметы на производство монтажных работ, составленные по согласованным схемам установки регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий.




1. На комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Тарасово. 
	1
	Состав работ и основные требования 
	Выполнение комплекса субподрядных работ по разработке проекта (схемы), установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Тарасово.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Субподрядчика.

	2
	Объемы работ
	Объем выполняемых работ состоит из реализации следующих разделов:
1. Разработка единого проекта (схемы) установки регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданий поселка Тарасово (всего 21 здание).
2. Закупка и поставка на объект регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселка Тарасово. (всего 21 шт.)
3. Выполнение Пуско-Наладочных работ на тепловой сети с учетом балансировки всей сети, настройки работы регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданиях поселка Тарасово. (всего 21 шт.)
Вниманию сметчиков:
- при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.
- смета составляется в сборниках ТЕР 
- в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 
- стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу, в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 
- не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования.

	3
	Особые условия
	Стоимость работ включает в себя затраты на командировочные расходы.
Субподрядчик предоставляет сметы на производство монтажных работ, составленные по согласованным схемам установки регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий.




1. На комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Ильичево. 
	1
	Состав работ и основные требования 
	Выполнение комплекса субподрядных работ по разработке проекта (схемы), установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Ильичево.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Субподрядчика.

	2
	Объемы работ
	Объем выполняемых работ состоит из реализации следующих разделов:
1. Разработка единого проекта (схемы) установки регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Ильичево (всего 43 здания).
2. Закупка и поставка на объект регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселка Ильичево. (всего 43 шт.)
3. Выполнение Пуско-Наладочных работ на тепловой сети с учетом балансировки всей сети, настройки работы регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселка Ильичево. (всего 43 шт.)
Вниманию сметчиков:
- при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.
- смета составляется в сборниках ТЕР 
- в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 
- стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу, в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 
- не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования.

	3
	Особые условия
	Стоимость работ включает в себя затраты на командировочные расходы.
Субподрядчик предоставляет сметы на производство монтажных работ, составленные по согласованным схемам установки регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий.




1. На комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Рябово. 
	1
	Состав работ и основные требования 
	Выполнение комплекса субподрядных работ по разработке проекта (схемы), установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Рябово.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Субподрядчика.

	2
	Объемы работ
	Объем выполняемых работ состоит из реализации следующих разделов:
1. Разработка единого проекта (схемы) установки регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Рябово (всего 18 зданий).
2. Закупка и поставка на объект регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселка Рябово. (всего 18 шт.)
3. Выполнение Пуско-Наладочных работ на тепловой сети с учетом балансировки всей сети, настройки работы регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселка Рябово. (всего 18 шт.)
Вниманию сметчиков:
- при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.
- смета составляется в сборниках ТЕР 
- в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 
- стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу, в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 
- не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования.

	3
	Особые условия
	Стоимость работ включает в себя затраты на командировочные расходы.
Субподрядчик предоставляет сметы на производство монтажных работ, составленные по согласованным схемам установки регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий.



1. На комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Песочное. 
	1
	Состав работ и основные требования 
	Выполнение комплекса субподрядных работ по разработке проекта (схемы), установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Песочное.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Субподрядчика.

	2
	Объемы работ
	Объем выполняемых работ состоит из реализации следующих разделов:
1. Разработка единого проекта (схемы) установки регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Песочное (всего 22 здания).
2. Закупка и поставка на объект регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселка Песочное. (всего 22 шт.)
3. Выполнение Пуско-Наладочных работ на тепловой сети с учетом балансировки всей сети, настройки работы регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселка Песочное. (всего 22 шт.)
Вниманию сметчиков:
- при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.
- смета составляется в сборниках ТЕР 
- в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 
- стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу, в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 
- не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования.

	3
	Особые условия
	Стоимость работ включает в себя затраты на командировочные расходы.
Субподрядчик предоставляет сметы на производство монтажных работ, составленные по согласованным схемам установки регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий.



1. На комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Гончарово. 
	1
	Состав работ и основные требования 
	Выполнение комплекса субподрядных работ по разработке проекта (схемы), установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Гончарово.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Субподрядчика.

	2
	Объемы работ
	Объем выполняемых работ состоит из реализации следующих разделов:
1. Разработка единого проекта (схемы) установки регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях поселка Гончарово (всего 24 здания).
2. Закупка и поставка на объект регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселка Гончарово. (всего 24 шт.)
3. Выполнение Пуско-Наладочных работ на тепловой сети с учетом балансировки всей сети, настройки работы регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий поселка Гончарово. (всего 24 шт.)
Вниманию сметчиков:
- при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.
- смета составляется в сборниках ТЕР 
- в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 
- стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу, в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 
- не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования.

	3
	Особые условия
	Стоимость работ включает в себя затраты на командировочные расходы.
Субподрядчик предоставляет сметы на производство монтажных работ, составленные по согласованным схемам установки регуляторов перепада давления для жилых и общественных зданий.
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1. Список адресов поселка Гаврилово на комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях. 
	1
	Пос. Гаврилово, ул. Строительная, д №№.1,3,5 

	2
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№1

	3
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№10

	4
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№11 (СОШ)

	5
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№1а

	6
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№2

	7
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№3

	8
	Пос. Гаврилово, ул. Строительная д.№3

	9
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№4

	10
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№5

	11
	Пос. Гаврилово, ул. Строительная, д.№5

	12
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№6

	13
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№6а

	14
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№7

	15
	Пос. Гаврилово, ул. Школьная, д.№9

	16
	Пос. Гаврилово, б/н Торг. павильон

	17
	Пос. Гаврилово, ул. Центральная д.35б (Детский сад)

	18
	Пос. Гаврилово, ул. Центральная д.35 (ДК)

	19
	Пос. Гаврилово, ул. Советская, д.11 (Магазин)

	20
	Пос. Гаврилово, магазин (Выборгское ПО)



1. Список адресов поселка Тарасово на комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях. 
	1
	Пос. Тарасово, пер. Лесной д.№1

	2
	Пос. Тарасово, пер. Лесной д.№2

	3
	Пос. Тарасово, ул. Школьная д.№21

	4
	Пос. Тарасово, ул. Школьная д.№23

	5
	Пос. Тарасово, ул. им М.Панфилова д.№32

	6
	Пос. Тарасово, ул. Школьная д.№20

	7
	Пос. Тарасово, ул. им М. Панфилова д.№27

	8
	Пос. Тарасово, ул. им М. Панфилова д.№29

	9
	Пос. Тарасово, ул. им М. Панфилова д.№30

	10
	Пос. Тарасово, ул. Мастерская д.10

	11
	Пос. Тарасово, ул. им М. Панфилова д.№34

	12
	Пос. Тарасово, ул. им М. Панфилова д.№38

	13
	Пос. Тарасово, ул. им М. Панфилова д.№40

	14
	Пос. Тарасово, ул. им М. Панфилова д.№42

	15
	Пос. Тарасово, ул. им М. Панфилова д.№46

	16
	Пос. Тарасово, ул. Школьная д.5

	17
	Пос. Тарасово, ул. Школьная д.7

	18
	Пос. Тарасово, ул. Школьная д.8

	19
	Пос. Тарасово, ул. Школьная д.9

	20
	Пос. Тарасово, ул. Школьная, школа

	21
	Пос. Тарасово, ул. Школьная д.10



1. Список адресов поселка Ильичево на комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях. 
	1
	Пос. Ильичево, ул. Озерная, д. №1 

	2
	Пос. Ильичево, ул. Озерная, д. №2 

	3
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №3а 

	4
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №3б 

	5
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №1 

	6
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №11

	7
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №13

	8
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №14

	9
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №15

	10
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №2

	11
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №3

	12
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №4

	13
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №5

	14
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №6

	15
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №8

	16
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №9

	17
	Пос. Ильичево, ул. Садовая, д. №1

	18
	Пос. Ильичево, ул. Садовая, д. №2

	19
	Пос. Ильичево, ул. Садовая, д. №4

	20
	Пос. Ильичево, ул. Садовая, д. №6

	21
	Пос. Ильичево, ул. Садовая, д. №8

	22
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №7

	23
	Пос. Ильичево, ул. Лесная, д. №14 (Дет. сад)

	24
	Пос. Ильичево, ул. Садовая, д. №3

	25
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №20

	26
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №22

	27
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №18

	28
	Пос. Ильичево, ул. Садовая, д. №5

	29
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №24

	30
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №26

	31
	Пос. Ильичево, ул. Парковая, д. №28

	32
	Пос. Ильичево, (инв. 19465-Е) здание гаража

	33
	Пос. Ильичево, (инв. 19465-Ж) здание котельной

	34
	Пос. Ильичево, (инв. 19465-З) русловая площадка

	35
	Пос. Ильичево, (инв. 19465-И) здание гальванической мастерской

	36
	Пос. Ильичево, (инв. 19465-К) корпус русловой лаборатории

	37
	Пос. Ильичево, (инв. 19465-Х) спальный корпус

	38
	Пос. Ильичево, (инв. 19465-Ц) спальный корпус А

	39
	Пос. Ильичево, (инв. 19465-Ч) спальный корпус Б

	40
	Пос. Ильичево, (инв. 19465-Ш) спальный корпус Г

	41
	Пос. Ильичево, (инв. 19465-Щ) спальный корпус В

	42
	Пос. Ильичево, Баня

	43
	Пос. Ильичево, Лабораторный корпус



1. Список адресов поселка Песочное на комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях. 
	1
	Пос. Песочное, ул. Ю.Литвинова, д.№1 

	2
	Пос. Песочное, ул. 50 лет Октября, д.№10 

	3
	Пос. Песочное, ул. Ю.Литвинова, д.№12.1 

	4
	Пос. Песочное, ул. Ю.Литвинова, д.№13 

	5
	Пос. Песочное, ул. 50 лет Октября, д.№14 

	6
	Пос. Песочное, ул. Ю.Литвинова, д.№15 

	7
	Пос. Песочное, ул. Ю.Литвинова, д.№15А

	8
	Пос. Песочное, ул. Ю.Литвинова, д.№16 

	9
	Пос. Песочное, ул. 50 лет Октября, д.№17 

	10
	Пос. Песочное, ул. Ю.Литвинова, д.№18 

	11
	Пос. Песочное, ул. 50 лет Октября, д.№19 

	12
	Пос. Песочное, ТК №19 

	13
	Пос. Песочное, ул. 50 лет Октября, д.№5 

	14
	Пос. Песочное, ул. 50 лет Октября, д.№10

	15
	Пос. Песочное, Д/сад

	16
	Пос. Песочное, Штаб

	17
	Пос. Песочное, дом № Электростанция

	18
	Пос. Песочное, ул. Ю. Литвинова, д.№4а 

	19
	Пос. Песочное, ул. Ю. Литвинова, д.№20 

	20
	Пос. Песочное, ул. 50 лет Октября, д.№12.2 

	21
	Пос. Песочное, ул. 50 лет Октября, (ТК №18б на д.№13) 

	22
	ТК №16 на Хоз. блоки



1. Список адресов поселка Рябово на комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях. 
	1
	Пос. Рябово, д. №1 

	2
	Пос. Рябово, д. №10 

	3
	Пос. Рябово, д. №11

	4
	Пос. Рябово, д. №12

	5
	Пос. Рябово, д. №2

	6
	Пос. Рябово, д. №3

	7
	Пос. Рябово, д. №4

	8
	Пос. Рябово, д. №5

	9
	Пос. Рябово, д. №6

	10
	Пос. Рябово, д. №7

	11
	Пос. Рябово, д. №8

	12
	Пос. Рябово, д. №9

	13
	Пос. Рябово, д. №16

	14
	Пос. Рябово, д. №17

	15
	Пос. Рябово, ТЦ

	16
	Пос. Рябово, д. №13 (инв. №79)

	17
	Пос. Рябово, Баня

	18
	Пос. Рябово, коттедж Никитиной



1. Список адресов поселка Гончарово на комплекс работ по разработке единого проекта (схемы) установки и установке регуляторов перепада давления в жилых и общественных зданиях. 
	1
	Пос. Гончарово, д.№1 

	2
	Пос. Гончарово, дом №10

	3
	Пос. Гончарово, дом №11

	4
	Пос. Гончарово, дом №12

	5
	Пос. Гончарово, дом №13

	6
	Пос. Гончарово, дом №14

	7
	Пос. Гончарово, дом №15

	8
	Пос. Гончарово, дом №16

	9
	Пос. Гончарово, дом №17

	10
	Пос. Гончарово, дом №18

	11
	Пос. Гончарово, дом №19

	12
	Пос. Гончарово, дом №2

	13
	Пос. Гончарово, дом №3

	14
	Пос. Гончарово, дом №4

	15
	Пос. Гончарово, дом №5

	16
	Пос. Гончарово, дом №6

	17
	Пос. Гончарово, дом №7

	18
	Пос. Гончарово, дом №8

	19
	Пос. Гончарово, дом №9

	20
	Пос. Гончарово, ул. Школьная д.7 (Дет. сад)

	21
	Пос. Гончарово, Магазин (инв. № 2691)

	22
	Пос. Гончарово, административное здание

	23
	Пос. Гончарово, школа 1 ввод

	24
	Пос. Гончарово, школа 2 ввод




	Субподрядчик:
ООО «Монтаж-сервис»
	Подрядчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»

	
	

	Генеральный директор

_______________   А.Н. Матвеев
	Генеральный  директор   
   
________________   А.В. Кривонос
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