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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 04
На комплекс работ по разработке и согласованию рабочей документации, монтажу и пуско-наладке коммерческих узлов учёта тепловой энергии; ремонту и метрологической поверке приборов учёта на источниках теплоснабжения.
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г. Выборг
[bookmark: _Toc305665966]РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 02-18-ЕП

г. Выборг									«__» ________  2018г.
Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-сервис», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора Матвеева Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное  общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кривонос Александра Васильевича, действующего на основании Уства, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:
0. [bookmark: _Hlk478732825]​ Предмет договора
0. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс подрядных работ согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) на объектах Подрядчика: 

	№ п/п
	Адрес объекта

	1
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район Каменногорск (Ленинградское шоссе 117)

	2
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п. Поляны

	3
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п. Семиозерье

	4 
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п. Соколинское

	5
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п. Красносельское

	6
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п. Кирпичное

	7
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район  п. Рощино, ул. Социалистическая

	8
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п. Рощино, ул. Высокая

	9
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п. Рощино, ул. Тракторная

	10
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п. Коробицыно

	11
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п. Цвелодубово

	12
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п. Первомайское

	13
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п. Перово


в следующем объеме:
0. Разработка рабочей документации на КУУТЭ, устанавливаемые на источнике теплоснабжения. (Всего 13 проектов);
0. Согласование рабочей документации с ресурсоснабжающей организацией. (Всего 13 проектов);
0. Предповерочная подготовка, транспортировка, поверка, выдача дубликатов паспортов, получение свидетельств о поверке, тепловычислителей, расходомеров, термопреобразователей и датчиков давления. Приведение КУУТЭ в соответствие требованиям Постановления № 1034 от 18.11.2013г. Установка необходимой запорной арматуры и фильтрации. Перенос парка приборов и оборудования по мере требований Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя (Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр). Для котельных по следующим адресам: Л.О., Выборгский район, г. Каменногорск (ЛенШоссе 117); п. Поляны, п. Семиозерье; п. Соколинское; п. Красносельское; п. Кирпичное. (Всего: 6 котельных);
0. Закупка и поставка на объекты парка приборов оборудования и материалов, относящихся к КУУТЭ. Монтаж КУУТЭ согласно требованиям Постановления № 1034 от 18.11.2013г., а также в соответствии с подпунктом б.) пункта 14, формулы (3.2) Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя (Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр). Установка необходимой запорной арматуры и фильтрации. Для котельных по следующим адресам: Л.О., Выборгский район, п. Рощино, ул. Социалистическая; п. Рощино, ул. Высокая; п. Рощино, ул. Тракторная; п. Коробицыно; п. Цвелодубово; п. Первомайское; п. Перово (Всего 7 котельных);
0. Выполнение Пуско-наладочных работ на КУУТЭ. (Всего 13 котельных);
0. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

0. Срок действия и цена договора

2.1.	Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
2.2.	Работы считаются выполненными после подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.
[bookmark: _GoBack]2.3.	Цена Договора составляет 3 948 660 (Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 коп. , в том числе НДС 18 % и определяется Сметами (Приложение № 2) на выполнение работ, являющимися неотъемлемой частью Договора.
2.4.	Цена работ является твердой. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в техническом задании и влекут изменение локальных смет на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение.
2.5.	В цену работ, указанных в Договоре, включаются все возможные издержки Субподрядчика: транспортные расходы, командировочные расходы, страхование, гарантии, а также уплата налогов, сборов и иные расходы, связанные с исполнением договора, и причитающееся ему вознаграждение.

0. Условия платежа и сроки выполнения работ

3.1	Оплата производится по факту выполненных работ (этапов работ) на основании подписанных Заказчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) до 31.12.2018 г.
3.2.	Обязательство Подрядчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
3.3.	Срок выполнения работ:
3.3.1.	Датой начала выполнения работ является дата подписания настоящего договора сторонами и предоставление исходных данных (п. 6.1.5).
3.3.2.	Срок окончания выполнения работ – в течение 20 рабочих дней.

0. Особые условия
4.1.	На денежные обязательства сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, не начисляются проценты в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Порядок сдачи-приема работ
5.1.	Подрядчик, обнаруживший недостатки в работе Субподрядчика по исполнению выполненных работ при их сдаче – приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте были оговорены указанные недостатки, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.
5.2.	Подрядчик, принявший работу Субподрядчика без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли и должны быть установлены при обычных условиях приемки выполненных работ по настоящему Договору (явные недостатки).
5.3.	Подрядчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Субподрядчиком, обязан известить об этом Субподрядчика в разумный срок при их обнаружении.
5.4.	При уклонении Подрядчика от принятия выполненной по настоящему Договору работы и если такое уклонение повлекло за собой просрочку Субподрядчиком сдачи произведенной работы, признается перешедшим к Подрядчику с момента, когда сдача-приемка работы по условиям договора должна была состояться.
5.5.	Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе выполнения работы или при ее принятии, а если нет возможности обнаружить недостатки при принятии работы – в течение гарантийного срока. Подрядчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Субподрядчика.
5.6.	Подрядчик в течение 5 календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки, соответствующего этапа работ и иных документов обязан рассмотреть результаты выполненных работ и при отсутствии замечаний направить Субподрядчику 1 экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки. При необоснованном отказе от подписания акта (акт устранения недостатков), а также при просрочке приемки работ или подписания Акта на протяжении 10 дней с момента передачи (направления) Акта, в нем делается отметка об этом, и Акт подписывается Субподрядчиком и считается подписанным обеими сторонами.
5.7.	При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Подрядчик обязан немедленно, но не позднее 5 дней с момента передачи Акта сдачи-приемки выполненных работ, заявить об этом Субподрядчику. Сторонами в 5-дневный срок оформляется Приложение к Акту сдачи-приемки - акт устранения недостатков с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии, предъявленные Подрядчиком в рамках, определенных условиями настоящего Договора, удовлетворяются Субподрядчиком без дополнительной оплаты.

6. Обязательства сторон
6.1.	Подрядчик обязуется:
6.1.1.	обеспечить Субподрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям;
6.1.2.	осуществить допуск персонала Субподрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
6.1.3.	организовать приемку выполненных работ (этапов работ) в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Субподрядчика информации о готовности результата работы (этапа работы) к приемке, а также в течение 10 (десяти) рабочих дней передать Субподрядчику подписанные акты выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ, в противном случае работа считается принятой.
6.1.4.	произвести оплату в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.
6.1.5.	предоставить следующие исходные данные для начала работ:
· Тепловая схема котельной с указанием диаметров трубопроводов;
· Планировка котельной с указанием месторасположения электрощитовой и располагаемой нагрузкой электросилового оборудования;
· Сведения о физико-химических свойствах исходной, подпиточной и сетевой воды;
· Основные технические характеристики котельной (выписка из паспорта котельной);
· Технические условия на установку КУУТЭ на источнике.

6.2.	Субподрядчик обязуется:
6.2.1.	произвести указанные работы с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
6.2.2.	обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
6.2.3.	сообщить Подрядчику о готовности результата работ (этапа работ) к приемке, подготовить к согласованному сроку приемо-сдаточные документы и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а также в течение 1 (одного) рабочего дня передать Подрядчику подписанный акт выполненных работ;
6.2.4.	соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
6.2.5.	Субподрядчик несёт ответственность за сохранность имущества Подрядчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а также за его повреждение или утрату;
6.2.6.	соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Подрядчика.
6.2.7.	не разглашать конфиденциальную информацию о Подрядчике третьим лицам без соответствующего разрешения Подрядчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Подрядчиком Субподрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Субподрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
6.2.8.	безвозмездно устранять по требованию Подрядчика и в согласованные с Подрядчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Субподрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
6.3.	Подрядчик имеет право:
6.3.1.	осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность;
6.3.2.	не оплачивать дополнительные работы, выполненные Субподрядчиком без задания Подрядчика.
6.4.	Субподрядчик имеет право:
6.4.1.	требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе.
1. Ответственность сторон

7.1.	За нарушение сроков выполнения работ (п.3. Договора) Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% (пять сотых) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
7.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Подрядчику убытки. Подрядчик вправе потребовать взыскания с Субподрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
7.3.	В случае нарушения Субподрядчиком пунктов 3.3.2; 6.2. настоящего Договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор с Субподрядчиком, путем направления Субподрядчику письменного уведомления о расторжении Договора. Договор в таком случае считается расторгнутым (прекращенным) с даты получения Субподрядчиком уведомления о расторжении договора.
7.4.	Если Субподрядчик после завершения работ по Договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Подрядчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Субподрядчиком строительной площадки.
7.5.	В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком пени в размере 0,05 % от цены Договора (п.2.3) за каждый день просрочки.
7.6.	Оплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.
7.7.	За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
[bookmark: _ref_30471655]7.8.	Субподрядчик несет ответственность за сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Субподрядчика в связи с исполнением Договора.
7.9.	Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Подрядчиком несет Субподрядчик.
7.10.	В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Субподрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

1. Действие неодолимой силы

8.1.	Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

1. Порядок разрешения споров

9.1.	Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.
[bookmark: _ref_22867809]9.2.	До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
[bookmark: _ref_22867810]9.3.	Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
9.4.	Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
[bookmark: _ref_22867812]9.5.	В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

1. Порядок изменения и дополнения договора

10.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя сторонами.
10.2.	Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
10.3.	Заказчик в праве в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:
10.3.1.	 задержка Субподрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на один месяц.
10.3.2.	 снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Субподрядчиком условий Договора.
10.4. Субподрядчик вправе расторгнуть Договор, если остановка выполнения работ произошла по вине Подрядчика по причине, не зависящей от Субподрядчика, на срок, превышающий один месяц. 
10.5.	При расторжении Договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Подрядчик, который оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

1. Прочие условия.

11.1.	Срок гарантии устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
11.2.	Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Субподрядчиком за свой счет.
11.3.	Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Подрядчика.
11.4.	Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Подрядчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Субподрядчиком.
11.5.	При отказе субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Подрядчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
11.6.	Субподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Подрядчика.
11.7.	Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Субподрядчика компенсируется Субподрядчиком, а по вине Подрядчика – Подрядчиком. Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Подрядчик.
11.8.	После завершения работ Субподрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.
11.9.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

1. Приложения к договору

0. 	Техническое задание		Приложение № 1;
0. 	Сметы на выполнение работ	Приложение № 2.

12. Реквизиты и подписи сторон

	Субподрядчик: 						Подрядчик:
	ООО "Монтаж-сервис"
Адрес: ул. Мира, д. 10 а, г. Выборг, Ленинградская обл., 188800
р/с 40702810 0620 90000126
к/с 30101810 400 000 000729
Ф. Ленинградский областной Банка ВТБ (ПАО) г. Гатчина
ИНН 4704095380 КПП 470401001
БИК 044 106 729
ОГРН 1144704001310

Генеральный директор 
_____________________ А.Н. Матвеев

	АО «Выборгтеплоэнерго»
Адрес: ул. Сухова, д. 2, г. Выборг, Ленинградская обл., 188800
р/с 40702810055390000440
к/с 30101810500000000653
СВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК (ПАО) «СБЕРБАНК РОССИИ»
ИНН 4704062064 КПП 470401001
БИК 044030653 
ОГРН 1054700176893

Генеральный директор
_____________________А.В. Кривонос 










Приложение № 1 к договору
Техническое задание

На комплекс работ по разработке и согласованию рабочей документации, монтажу и пуско-наладке коммерческих узлов учёта тепловой энергии; ремонту и метрологической поверке приборов учёта на источниках теплоснабжения по адресам: Л.О., Выборгский район, г. Каменногорск (ЛенШоссе 117); п. Поляны, п. Семиозерье; п. Соколинское; п. Красносельское; п. Кирпичное; п. Рощино, ул. Социалистическая; п. Рощино, ул. Высокая; п. Рощино, ул. Тракторная; п. Коробицыно; п. Цвелодубово; п. Первомайское; п. Перово.
	1
	Состав работ и основные требования 
	Выполнение комплекса подрядных работ по разработке и согласованию рабочей документации, монтажу и пуско-наладке коммерческих узлов учёта тепловой энергии (далее «КУУТЭ»); ремонту и метрологической поверке приборов учёта на источниках теплоснабжения
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

	2
	Объемы работ
	Объем выполняемых работ состоит из реализации следующих разделов:
1. Разработка рабочей документации на КУУТЭ, устанавливаемых на источнике теплоснабжения. (Всего 13 проектов);
2. Согласование рабочей документации с ресурсоснабжающей организацией. (Всего 13 проектов);
3. Предповерочная подготовка, транспортировка, поверка, выдача дубликатов паспортов, получение свидетельств о поверке, тепловычислителей, расходомеров, термопреобразователей и датчиков давления. Приведение КУУТЭ в соответствие требованиям Постановления № 1034 от 18.11.2013г. Установка необходимой запорной арматуры и фильтрации. Перенос парка приборов и оборудования по мере требований Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя (Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр). Для котельных по следующим адресам: Л.О., Выборгский район, г. Каменногорск (ЛенШоссе 117); п. Поляны, п. Семиозерье; п. Соколинское; п. Красносельское; п. Кирпичное. (Всего: 6 котельных);
4. Закупка и поставка на объекты парка приборов оборудования и материалов, относящихся к КУУТЭ. Монтаж КУУТЭ согласно требованиям Постановления № 1034 от 18.11.2013г., а также в соответствии с подпунктом б.) пункта 14, формулы (3.2) Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя (Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр). Установка необходимой запорной арматуры и фильтрации. Для котельных по следующим адресам: Л.О., Выборгский район, п. Рощино, ул. Социалистическая; п. Рощино, ул. Высокая; п. Рощино, ул. Тракторная; п. Коробицыно; п. Цвелодубово; п. Первомайское; п. Перово (Всего 7 котельных);
5. Выполнение Пуско-наладочных работ на КУУТЭ. (Всего 13 котельных);
Вниманию сметчиков:
- при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.
- смета составляется в сборниках ТЕР.
- в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 
- стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу, в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 
- не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования.

	3
	Особые условия
	Стоимость работ включает в себя затраты на командировочные расходы.
До подачи заявки на участие в закупке выйти на объект, обследовать котельные, разработать и согласовать в службе главного инженера ОАО "Управляющая компания по ЖКХ" принципиальные схемы установки парка приборов и оборудования на всех котельных. Определиться с работоспособностью существующих КУУТЭ на котельных. Согласовать в службе главного инженера ОАО "Управляющая компания по ЖКХ" перечень приборов и оборудования (тепловычислителей, расходомеров, термопреобразователей и датчиков давления), подлежащих снятию и установке, ремонту, замене, предповерочной подготовке, транспортировке, поверке, выдаче дубликатов паспортов, получению свидетельств о поверке.
Разработанные и согласованные в отделе главного инженера ОАО "Управляющая компания по ЖКХ" принципиальные схемы установки парка приборов и оборудования на всех котельных, а также перечень приборов и оборудования (тепловычислителей, расходомеров, термопреобразователей и датчиков давления), подлежащих снятию и установке, ремонту, замене, предповерочной подготовке, транспортировке, поверке, выдаче дубликатов паспортов, получению свидетельств о поверке, прилагаются в состав заявки и без нее заявки к участию не допускаются.
В обязательном порядке подлежит согласованию для допуска к участию в закупке:
· Принципиальные схемы;
· Парк приборов и оборудования, требующий ремонта, замены, обслуживания;
· Применяемый парк приборов и оборудования.
Подрядчик включает в состав заявки на производство монтажных работ, подаваемой с документацией на закупку, сметы составленные по согласованным принципиальным схемам (всего 13 шт.).


	Субподрядчик:
ООО «Монтаж-сервис»
	Подрядчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»

	Генеральный директор

_______________   А.Н. Матвеев
	Генеральный  директор   

________________   А.В. Кривонос
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