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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА  № 12[footnoteRef:1] [1:  Данная процедура - тендер проводится  без использования функционала ЭТП.] 


 Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки по адресу: Каменогорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области пос. Бородинское, пос. Михалево








г. Выборг
2019

РАЗДЕЛ 1. 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Тендер - неконкурентная процедура закупки в бумажном виде.
Описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

1) документация о закупке - комплект документов, содержащий полные сведения и информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки на участие в закупке, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора;
2) единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru);
3) заказчик – Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (сокращенное наименование - АО «Выборгтеплоэнерго»);
4) закупка – совокупность действий, осуществляемых заказчиком в установленном настоящим Положением порядке и направленных на обеспечение нужд АО «Выборгтеплоэнерго»;
5) заявка - комплект документов, представляемый лицом для участия в процедуре закупки, документально подтверждающих согласие лица участвовать в процедуре закупки на объявленных заказчиком условиях;
6) коллективный участник закупки – любые несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют требованиям к коллективному участнику закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;
7) комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, образуемый по решению заказчика для проведения процедур закупок и осуществления иных возложенных на нее функций (далее – комиссия);
8) лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено условиями закупки;
9) начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком при проведении закупки (при необходимости);
10) неконкурентный способ закупки – закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст.3 Закона № 223-ФЗ;
11) [bookmark: sub_1221]Торги – конкурентный способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений.
12) оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме;
13) открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
14) переторжка – особенность проведения процедуры закупки, в которой заказчик предоставляет право всем участникам закупки в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения (иных положений заявки), при условии сохранения остальных положений заявки;
15) победитель – участник закупки, который предоставил наилучшее предложение о заключении договора, в соответствии с условиями закупки; 
16) поставщик (исполнитель, подрядчик) -  любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги;
17) предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определенных условиями закупки;
18) продукция – товары, работы, услуги;
19) процедура ‑ установленный способ осуществления деятельности или процесса, последовательность действий;
20) рамочный договор - договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора;
21) участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют обязательным требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;
22) чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика;
23) эксперт, экспертная организация - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, обладающие специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по вопросам, поставленным заказчиком, комиссией по осуществлению закупок в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

РАЗДЕЛ 2.

[bookmark: _Toc378097871][bookmark: _Toc372018454][bookmark: _Toc320092826][bookmark: _Toc319941028] Нормативно-правовое регулирование закупочной деятельности

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223‑ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.
1. В случаях, когда законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации не урегулированы какие-либо вопросы проведения закупок, АО «Выборгтеплоэнерго» руководствуется  Положением.
1. В случае закупки товаров, работ, услуг стоимостью равной или превышающей размер крупной сделки, согласование закупки заказчиком осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Заказчик при осуществлении закупочной деятельности соблюдает требования, установленные законодательством Российской Федерации.
5. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение такой  системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению  в единой информационной системе  в соответствии с Федеральным законом № 223‑ФЗ и Положением, размещается  на официальном сайте заказчика – www.wpts.vbg.ru с последующим ее размещением в единой информационной системе  в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
6. Закупка путем проведения тендера может осуществляться заказчиком для закупок любых товаров, работ, услуг, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет до 40 000 000  рублей.
-Заказчик считает целесообразным для своевременного и полного удовлетворения потребностей организации в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в единой информационной системе извещение о закупке и документацию о закупке не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в тендере;
- Описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
- для заказчика важны несколько условий исполнения договора и осуществляемая закупка товаров, работ, услуг является предметом договора, расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке, если такой порядок был предусмотрен договором.
[bookmark: sub_381]7. Применение национального режима при осуществлении закупок. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами, заказчик учитывает данное решение Правительства Российской Федерации при осуществлении закупок.
РАЗДЕЛ 3. 

Требование к участникам закупки
1. К участникам закупки устанавливаются обязательные требования, в том    числе:
[bookmark: sub_3113]1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
[bookmark: sub_3114]2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
[bookmark: sub_3115][bookmark: sub_3117]3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые представлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
[bookmark: sub_3118]5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.
2. Квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами АО «Выборгтеплоэнерго» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).
3.  К иным обязательным требованиям относится наличие:
[bookmark: sub_3121][bookmark: sub_3122]1) финансовых ресурсов для исполнения договора; 
[bookmark: sub_3123]2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-технических ресурсов для исполнения договора; 
3) опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки;
4) деловой репутации;
[bookmark: sub_40546]5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;
6) отсутствия просроченной задолженности перед АО «Выборгтеплоэнерго» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;
7) отсутствия неисполненных обязательств перед АО «Выборгтеплоэнерго».
4. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Заявка должна содержать:
1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2) копии учредительных документов, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса в единой информационной системе:   
 выписка ЕГРЮЛ (заверенная копия такой выписки), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная копия такой выписки для индивидуальных предпринимателей;
4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего  заявку;
5) информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемого товара, качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (цене лота) и порядке оплаты (в случаях, предусмотренных  документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если таковые установлены);
6) оригинал справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период / документы, подтверждающие факт обжалования претендентом наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на день рассмотрения заявки на участие в тендере не принято.

- Все без исключения страницы заявки должны быть прошиты и  пронумерованы.
6. Руководством АО «Выборгтеплоэнерго» могут быть утверждены перечни требований к участникам закупки в зависимости от предмета закупки. При наличии утвержденных перечней установление в документации о закупке иных требований не допускается.
7. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные в документации о закупке, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.
8. Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у участников информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника закупки, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение и/или дополнение заявок участников закупки.
Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки участника, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям документации.
Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем выездных проверок.
[bookmark: sub_31100]9. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, при условии их установления в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
[bookmark: sub_31110]10. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о закупке.
11. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, обязательные требования к участникам закупки, установленные в документации о закупке, предъявляются к каждому из вышеуказанных лиц в отдельности, за исключением требований, предусмотренных Положением, которые устанавливаются заказчиком в целом к коллективному участнику закупки. Лицо, выступающее на стороне коллективного участника закупки, не вправе участвовать в соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого участника закупки.
13. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, квалификационные требования, предусмотренные Положением и установленные в документации о закупке, предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, т.е. таким требованиям должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое лицо, выступающее в составе группы лиц
14. В случае если на стороне одного коллективного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне коллективного участника закупки, содержащее следующие сведения:
- об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных  лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор;
- о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки;
- о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне коллективного участника закупки;
- о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в документации о закупке предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лице (из числа лиц, выступающих на стороне коллективного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.

РАЗДЕЛ 4. 
Проведение тендера
Документация подготавливается  в соответствии с требованиями настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона № 223-ФЗ, и утверждается представителем Заказчика. При этом описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, поскольку тендер не является конкурентной закупкой.

4.1. Извещение о закупке
1. Извещение о проведении тендера должно содержать следующие сведения:
1) Способ закупки,
2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика,
3) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг,
4) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 
7) Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в тендере,
8) Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
9) Сведения о праве Заказчика вносить изменения в извещение о проведении тендера и тендерную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в тендере, а также отказаться от проведения тендера в любое время до подведения его итогов, если Заказчик оставляет за собой такое право, а также об отсутствии обязанности Заказчика заключать договор по результатам тендера.
Перечень сведений, содержащийся в извещении о проведении тендера, может быть расширен по усмотрению Заказчика.


                4.2. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.
1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении тендера, закупочной Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в закупке.
Участникам закупки, подавшими заявки на участие в тендере, или их представителям, присутствующим на процедуре вскрытия конвертов с заявками, запрещается создавать какие-либо препятствия в работе Комиссии (вступать в переговоры или споры с членами Комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, создающие препятствия в работе Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере, могут быть удалены из зала (помещения) по решению Комиссии.
2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в тендере подана только одна заявка на участие в тендере или не подано ни одной заявки на участие в тендере признается несостоявшимся.
В случае если на участие в тендере была подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном для рассмотрения заявок на участие в тендере.

4.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в тендере.
1. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным документацией. 
2. Закупочная Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке в следующих случаях: 
   1) отсутствия в составе заявки на участие в закупке документов, определенных документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ; 
   2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если в документации установлено данное требование; 
   3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную документацией; 
   4) несоответствия участника тендера требованиям, указанным в документации, в том числе в случае наличия сведений об участнике тендера в реестре недобросовестных поставщиков; 
   5) несоответствия заявки, поданной участником тендера, требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
   6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота не рассматриваются.
3. Отклонение заявок на участие в тендере по иным основаниям не допускается. 
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной Комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в тендере, участником тендера или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в тендере. Результаты рассмотрения заявок на участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера.
В случае принятия закупочной Комиссией решения о допуске к участию в закупке и о признании участником закупки только одного участника закупки (в том числе участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в тендере) закупочная Комиссия составляет протокол подведения итогов тендера. 
 5. В случае если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в тендере закупочной Комиссией принято решение о допуске к участию в тендере и о признании участником закупки только одного участника закупки или об отклонении всех заявок, поданных на участие в тендере, тендер признается несостоявшимся.

4.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере (порядок подведения итогов тендера).
1. Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в тендере, поданных участниками закупки, признанными участниками тендера. 
2. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов тендера) на участие в закупке осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок. 

4.5. Заключение договора
1. Победителем тендера признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в закупке которого присвоен первый номер. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера. Протокол подведения итогов тендера оформляется в течение 10 календарных дней с даты окончания подачи заявок и размещается Организатором в единой информационной системе не позднее чем через три календарных дня со дня его подписания. 
 В случае признания тендера несостоявшимся, Заказчик вправе:
 1) заключить договор с единственным участником тендера, подавшим заявку на участие в тендере и признанным участником тендера, на условиях, содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования протокола подведения итогов тендера в единой информационной системе;
 2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
  3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим Положением о закупке;
  4) отказаться от проведения закупки. 
2. При непредставлении Заказчику таким участником тендера в установленный срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник тендера признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника тендера от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются.
3. Заказчик вправе отказаться от проведения тендера в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 
















































[bookmark: _Toc305665986]РАЗДЕЛ 5. 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № 12-19-Тендер
на поставку, монтаж и пусконаладочные работы 
г. Выборг       		     		                                            «   »                    2019 г.       
АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны,  и    именуемое в дальнейшем  Исполнитель, в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о ниже следующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется поставить Заказчику оборудование системы водоподготовки  (согласно Приложению №1 (далее по тексту - Оборудование)) и выполнить своими силами монтаж и пусконаладочные работы (далее по тексту - Работы), в соответствии с (Приложением №2), на объектах Заказчика (котельные), расположенные по адресу:	 Каменогорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области пос. Бородинское, пос. Михалево.	
1.2.    Работу Исполнитель выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, если иное не оговорено Сторонами.
1.3 	Приложения к данному договору являются неотъемлемыми его частями.  Приложение №1 – Техническое задание на монтаж и пусконаладочные работы. 
1.4.   Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.
2. Сроки выполнения работ
2.1.	Сроки выполнения работ: 20 рабочих дней с момента поступления  предоплаты  на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
2.2. 	В случае появления дополнительных работ, не указанных в техническом задании, задержки по причине неисправности оборудования Заказчика или неготовности места проведения работ, срок выполнения работ сдвигается на соответствующее время, необходимое для устранения причин задержки и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
3. Обязательства Сторон
3.1. 	Исполнитель обязуется:
1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему,
2. Выполнять Работы в соответствии с нормативно-технической документацией (требованиями) установленной для данного вида работ,
3. Провести необходимые работы по монтажу Оборудования,
4. Провести работы по пуско-наладке Оборудования,
5. Сдать результат Работ Заказчику в соответствии с разделом 5 настоящего Договора,
6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика и в согласованные с ним сроки, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Исполнитель допустил отступление от технического задания, ухудшив качество Работ,
3.2.	3аказчик обязуется:
1. Оплатить Оборудование, работы и материалы на условиях и в соответствии с настоящим Договором,
2. Принять оборудование по наименованию и количеству, указанным в техническом задании на объектах (котельные) по адресам: Каменогорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области пос. Бородинское, пос. Михалево
3. Подтверждением принятия Оборудования Заказчиком является подпись Заказчика в товарной накладной, составленной в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон,
4. Подготовить место проведения Работ в соответствии с техническим заданием и обеспечить к нему допуск специалистов Исполнителя.
5. Отвести место для хранения инструмента и вещей работающих.
6. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня уведомить Исполнителя о полной готовности к началу проведения Работ.
7. Не раскрывать посторонним лицам характер и объемы выполняемых Работ, а также иные условия настоящего Договора.
8. Осуществлять охрану Объекта, а также находящихся на Объекте материалов и оборудования на период отсутствия на Объекте сотрудников Исполнителя.

4. Стоимость договора и порядок расчетов
4.1.	Общая стоимость настоящего Договора составляет:         ____________ руб. ___ коп., в т.ч. НДС 20% - ___________________.
4.2.	Оплату по настоящему Договору Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3.	Предоплата в размере 50 % от цены договора производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора. Окончательный расчет, в течение 90 (девяноста) календарных дней  с даты подписания акта сдачи-приемки работ по Договору.
4.3.	Днем оплаты договора считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. Установленная п.4.1 настоящего Договора стоимость работ может быть изменена в случае внесения изменений в объемы работ, оформляемых Сторонами письменно на основании дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1.	Приемка-сдача выполненных Работ производится Заказчиком.
5.2.	Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после получения от Исполнителя извещения об окончании Работ обязан принять Работы выполненные Исполнителем по акту сдачи-приемки, либо выставить обоснованные претензии в письменном виде. В случае, если в течение указанного срока Заказчиком не подписан акт сдачи-приемки работ и не выставлены обоснованные претензии в письменном виде, то акт сдачи-приемки выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными в полном объеме и подлежат оплате.
6. Гарантийные обязательства

6.1.	Заказчик получает гарантию на Оборудование и выполненные Исполнителем работы - 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ в соответствии с п.5.2. настоящего Договора.
6.2.      Гарантия не распространяется в случаях если:
· Оборудование имеет механические, химические, термические повреждения, возникшие по вине Заказчика;
· нарушены правила эксплуатации Оборудования, указанные в руководстве по эксплуатации;
· имел место несанкционированный Исполнителем демонтаж Оборудования;
· причиной нештатной работы Оборудования явилось отсутствие (скачек) напряжения питающей электросети;
6.3. Гарантия не распространяется на сменные и расходные материалы, а также комплектующие изделия, приобретенные Заказчиком и использованные           Исполнителем в ходе проведения работ по настоящему Договору.
6.4. Выполнение гарантийных ремонтных работ вышедших из строя узлов и агрегатов оборудования производится только на территории Исполнителя.
6.4.1.  Настоящим Договором  предусмотрено плановое сервисное обслуживание оборудования в течение 1 (одного) года за счет Исполнителя ( 1 выезд в квартал на каждый объект).
6.6.	Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате           механических, химических, термических повреждений результата Работ произошедших            по вине Заказчика.
7. Ответственность сторон
7.1.	За нарушение или несвоевременное исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, возмещая потерпевшей Стороне убытки в виде прямого ущерба. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.
7.2. 	За нарушение Заказчиком обязательств по оплате Договора в соответствии с п.4.3 настоящего Договора, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 1-го дня. 
7.3.	За нарушение Исполнителем обязательств по срокам выполнения работ в соответствии с п. 2.1, с учетом п. 2.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,03% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 1 -го дня.
7.4. 	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор) в соответствии с п. 3 ст.401 ГК РФ. Данные обстоятельства должны быть подтверждены документально соответствующими организациями.
8. Порядок разрешения споров
8.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
8.2.	В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд    г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. и рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. 	С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документация и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися предметом настоящего договора теряют силу.
9.2. Любые замечания, приложения или дополнения к настоящему договору должны       оформляться в письменном виде и должны быть подписаны надлежаще уполномоченными на то    представителями Сторон.
9.3.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.4.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты Сторон
Заказчик:                                                                            Исполнитель:
АО «Выборгтеплоэнерго»
Юр. адрес: Россия, 188810,Ленинградская область 
г. Выборг наб. ул. Сухого, д.2
ИНН 4704062064  КПП 470401001
Р/с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО
«Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1054700176893
ОКПО 75115131
Тел./факс: 8 (81378) 24111
E-mail: info@vyborgteploenergo.ru	


Генеральный директор 

________________/ Кривонос А.В../






Приложение № 1 к договору № 12-19-тендер от __________
Техническое задание
Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки по адресу: Каменогорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области пос. Бородинское, пос. Михалево

1. Наименование объекта закупки: Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки по адресу: Каменногорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области пос. Бородинское, пос. Михалево
2. Цель закупки: достижение качества холодной воды до требований, предусмотренных СанПиН – 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
3. Место поставки и выполнения работ: Каменногорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области пос. Бородинское, пос. Михалево
4.      Срок (период) поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию – 20 (двадцать) календарных дней в соответствии с календарным планом.
5.        Начальная (максимальная) цена контракта составляет ____________ в т.ч. НДС 20%. Цена контракта включает стоимость оборудования, стоимость доставки до места выполнения работ, стоимость работ по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию (режим – наладка оборудования), оформление всех сопутствующих контракту документов, прочие затраты Поставщика (лицо, с которым будут заключен контракт по результатам закупки), расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения контракта.
6. Условия работы оборудования:
Качественный состав исходной воды:
Цветность  -  61 градусов
Железо – 0,76 мг/дм3
Окисляемость - 8
Напряжение сети - 220 В.
Давление подаваемой воды на установку очистки воды, 	не менее – 2,9 кгс/см2 (при расходе 5  м3/час)                                                                                           не более – 4 кгс/см2 
7.    Требования к оборудованию (Общие параметры запрашиваемого оборудования для станции водоочистки).
Установить приборы учета воды: 
1. На вводе на станцию очистки, для определения объема подаваемой исходной воды;
2. На выходе, подаваемой со станции очистки.
Подача воды после установки – в сеть  
Производительность номинальная по очищенной воде – 5 м3/час
Обеспечить давление очищенной воды после установки (в сети), не менее – 2,6 кгс/см2
                                                                                                                не более – 3,5 кгс/см2
Предусмотреть резервное оборудование (насосы) для бесперебойной работы станции и подачи очищенной воды в сеть.
Обвязку напорных трубопроводов в станции очистки выполнить из трубы РР (полипропилен).
Количество независимых линий очистки воды – 1 линия
Технология обезжелезивания – на основе сорбции воды
Размещение установки – в здании котельной
Предусмотреть места отбора проб – водоразборные краны на входе и выходе станции очистки.
Режимы промывок – по времени работы.
Предусмотреть байпасную линию для подачи воды в сеть на время промывки минуя станцию очистки.
Расход воды на собственные нужды – менее 1,5% от общего объема очищаемой воды    
Залповый максимальный сброс воды для промывки фильтра – не более 2,0 м3 за 30 мин.  
Режим работы станции водоподготовки: 24 часа/сутки, 7 дней/неделю, 365 дней/год.
Станция водоочистки состоит из:
- контактно-фильтровальных емкостей;
- насосов дозаторов;
- запорной и регулирующей арматуры (не использовать электромагнитные клапаны);
- автоматики управления;
(перечень оборудования не является закрытым, может быть изменен по согласованию с Заказчиком, без изменения цены).
8.  Качество поставляемого оборудования: Оборудование должно быть надлежащего качества, удовлетворять условиям договора, а также техническим и специальным требованиями качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы и др.) указанными в паспорте, а также:
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
СП 31.13330.2012 – «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 32.13330.2012 – «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 30.13330.2012 – «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
Иным нормативно-техническим документам, применяемым в указанной сфере.
Вода на выходе из станции водоочистки должна удовлетворять требованиям СанПиН - 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для проверки соответствия качества установленного оборудования, требованиям, установленным Техническим заданием и договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
9. Качество выполняемых работ и применяемых материалов: Участник закупки гарантирует качество выполняемых работ, установленным государственным стандартам и иным условиям договора. Применяемые в процессе изготовления материалы и оборудование должны быть новыми. Применение материалов и оборудования, бывших в употреблении, недопустимо. Материалы и оборудование должны быть пригодны по своим функциональным характеристикам и свойствам, в том числе сроку годности и сроку полезного использования.
Поставщик при осуществлении входного контроля материалов и оборудования обязан провести внешний осмотр на их соответствие ГОСТам, ТУ, требованиям паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, комплектации и соответствия рабочим чертежам. 
При изготовлении и проведении работ по монтажу и наладке Поставщик должен использовать запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия, сертифицированные на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ.
Для проверки соответствия качества работ, выполненных Поставщиком, требованиям, установленным Техническим заданием и контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
10. Предоставление документов в процессе поставки и выполнения работ: Поставщик обязан передать Заказчику:
- сопроводительные документы, относящиеся к оборудованию и используемым в ходе выполнения работ материалам; 
- сертификаты качества от производителя на оборудование и материалы, применяемые для станции водоочистки, указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.);
- Паспорта и инструкции по монтажу и эксплуатации содержащие исключительно полные сведения о каждом элементе оборудования и материале, используемом в технологическом цикле очистки воды - марку (модель), включая сведения об изготовителе).
11. Порядок поставки и выполнения работ.
Подрядчику необходимо составить техническую документацию на станцию ВЗУ на основании технического задания.
В состав технической документации должно входить: описание работы станции; техническая схема; расчеты параметров станции; план расстановки оборудования; спецификация оборудования согласно ГОСТ 2110-2013.
Подрядчик вправе произвести дополнительные испытания качества воды.
11.1. Срок поставки- не более 10 (десяти) календарных дней. Поставщик обязан поставить оборудование в установленный срок в соответствии с требованиями п.10 Технического задания. Поставка оборудования осуществляется по месту поставки указанному в п.3 Технического задания.
11.2.Срок монтажа – не более 10 (десяти) календарных дней.
Поставщик обязан обеспечить своими силами на территории рабочей площадки временные сооружения, необходимые для хранения материалов в надлежащем виде по настоящему контракту. 
Применяемые в процессе изготовления материалы и оборудование должны быть новыми. Применение материалов и оборудования, бывших в употреблении, недопустимо. Материалы и оборудование должны быть пригодны по своим функциональным характеристикам и свойствам, в том числе сроку годности и сроку полезного использования.
Погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, работы по монтажу и наладке (далее – работы) должны быть выполнены в соответствии с Российским законодательством и техническим заданием с соблюдением техники безопасности и порядка в рабочей зоне. Все выполняемые работы должны быть безопасными для жизни и здоровья людей в соответствии с действующим законодательством.
Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящей документацией и действующими нормами, и правилами.
В случае выполнения земляных работ перед их началом Поставщик обязан уточнить наличие подземных инженерных коммуникаций в зоне производства работ. В охранной зоне подземных инженерных коммуникаций, работы производятся в присутствии представителя владельца коммуникаций.
Без согласования и уточнения на месте нахождения инженерных коммуникаций к работам приступать запрещается.
До начала производства работ Поставщик обязан назначить уполномоченных ответственных лиц за организацию и производство работ.
Работы выполняются силами, материалами и механизмами Поставщика.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, после окончания работ должны быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора. 
При возникновении аварийной ситуации по вине Поставщика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Поставщика.
Штрафные санкции, наложенные на Поставщика контролирующими организациями, подлежат оплате за счет средств Поставщика с представлением Заказчику подтверждений оплаты.
11.3. Пусконаладочные работы включают в себя:
Подготовительные работы: 
- разработка плана проведения пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией; 
- проверка проведенных монтажных работ по всем узлам и компонентам; 
- проверка оборудования и компонентов системы, для обеспечения безопасной работы по правилам техники безопасности и охраны труда. 
Пусковые работы: 
- подготовка и запуск смонтированного оборудования;
- наблюдение за состоянием работой элементов системы в холостом режиме;
- наблюдение за работой системы под нагрузкой;
- выявление возможных дефектов, обнаруженных в процессе пуска оборудования;
- подготовка рекомендаций по особенностям эксплуатации оборудования;
- инструктаж персонала Заказчика по работе и обслуживанию оборудования.
Режимно-наладочные работы: 
- проверка показателей и работы приборов учёта (манометры, термометры, расходомеры, солемеры и т.д.)
- проведение промывки фильтров - проверка оборудования в режиме промывки;
- оценка эффективности и установление оптимального режима промывки;
- определение количества пропущенной воды за 1 цикл фильтрации;
- контроль параметров получаемой очищенной воды.
12.         Порядок ввода оборудования в эксплуатацию:
Установленное оборудование принимается в эксплуатацию по истечении завершения работ по его пуско–наладке и пробной эксплуатации. Время проведения пробной эксплуатации определяется временем достижения качества питьевой воды по санитарно-бактериалогическим и санитарно-химическим показателям, удовлетворяющим требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что подтверждается протоколом испытаний от аккредитованного испытательного лабораторного центра.
Подача воды конечным потребителям на период пробной эксплуатации не допускается.
12.4.1. Установленное оборудование принимается в эксплуатацию по истечении завершения работ по проведению пробной	 и временной эксплуатации. 
Поставщику необходимо подтвердить состав и качество очищенной воды после очистки на станции путем предоставления Заказчику результатов анализов санитарно-химических и санитарно-бактериологических исследований от аккредитованного испытательного лабораторного центра. 
13.   Требования к безопасности: Поставщик обязан соблюдать при проведении работ требования законодательства и иных правовых актов об охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, экологической безопасности, внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика и нести ответственность за нарушение указанных требований. Расследовать несчастные случаи, происшедшие с лицами, выполнявшими работы по его поручению на территории Заказчика, комиссией, образованной Поставщиком с участием, при необходимости представителя Заказчика.
При выполнении работ соблюдать требования глав СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001, правил Ростехнадзора, ведомственные инструкции.
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 23-05-2010 «Естественное и искусственное освещение».
В соответствии с требованиями выше указанных нормативных актов Поставщик перед началом работ в условиях производственного риска обязан выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.
Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверения на право производства работ, а также пройти первичный инструктаж по безопасности и охране труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»
Производственные территории, участки работ должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной защиты, в числе которых: оградительные устройства, изолирующие устройства или покрытия и др., и индивидуальной защиты работающих, в числе которых: каски строительные, рукавицы, очки защитные и др., первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.
Опасные для движения зоны ограждаются, выставляются предупредительные знаки и надписи, сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время. 
При возникновении на объекте условий, угрожающих жизни и здоровью работников работы в этих местах следует немедленно прекратить. Руководителю вывести работников из опасной зоны.
14.    Гарантийные обязательства: Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев и начинает исчисляться с даты подписания сторонами: акты приёмки-передачи оборудования; акта ввода оборудования в эксплуатацию; - акт приема-сдачи работ.
- Срок службы промывной фильтрующей загрузки       - 1 год
- Срок службы оборудования не менее                        	    - 10 лет
             Гарантийные обязательства распространяются на поставленное Поставщиком оборудование, на все материалы используемые Поставщиком при выполнении работ, а также на результат качества холодной воды до требований, предусмотренных СанПиН – 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Поставщик освобождается от исполнения гарантийных обязательств если докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
В случае, если в процессе эксплуатации оборудования наступят гарантийные обязательства, допущенные по вине Поставщика, то Поставщик обязан их устранить за свой счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления письменного уведомления Заказчика, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок, в указанном случае, продлевается, соответственно, на период (срок) с момента подписания акта, фиксирующего дефект до устранения дефекта. Устранение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет.
15. Ответственность: В случае установления факта использования (применения) Поставщиком материалов, не соответствующих требованиям Заказчика, данный факт признается ненадлежащим исполнением обязательств, фиксируется в акте, который направляется Поставщику. Поставщик обязан за свой счет заменить такие материалы, оборудование без увеличения общего срока выполнения работ.
При наличии нарушения сроков поставки оборудования, выполнения работ, уклонения от предоставления документации, указанной в техническом задании, неисполнения возникших гарантийных обязательств, а также несоответствия выполненных работ условиям настоящего Технического задания и требованиям Нормативной документации, к Поставщику применяются штрафные санкции в соответствии с требованиями, установленными контрактом.

Заказчик:                                                                                              Исполнитель:
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
__________Кривонос А.В.






















ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТЕНДЕРА

Следующие условия проведения тендера являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-5 документации по проведению тендера:
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1.
	Вид и предмет закупки
	Вид закупки: тендер проводится без использования функционала ЭТП.
Предмет тендера:  
Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки по адресу: Каменногорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области пос. Бородинское, пос. Михалево.
Состав товаров, объем работ, услуг определен в разделе 8 «Техническое задание».

	2.
	Срок выполнения работ, оказания услуг
	В течение  20 календарных дней с момента подписания договора.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  Ленинградская область, Каменногорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области пос. Бородинское, пос. Михалево.


	3.
	Условия оплаты 

	Условия оплаты: Предоплата в размере 50 % от цены договора производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора. Окончательный расчет, в течение 90 (девяносто) календарных дней  с даты подписания акта сдачи-приемки работ по Договору.


	4.
	Количество лотов
	1

	5.
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго» 
Место нахождения: Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
Почтовый адрес:188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2.
Контактное лицо по процедуре тендера:
e-mail: marina.makarova1971@mail.ru Макарова Марина Александровна (81378) 33363;


	6.
	Информационное обеспечение проведения процедуры тендера
	Настоящая документация размещена на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru
 Заказчика вправе вносить изменения в извещение о проведении тендера и тендерную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в тендере, а также отказаться от проведения тендера в любое время до подведения его итогов, а также  обязанность Заказчика заключать договор по результатам тендера. 

	7.
	Дата опубликования извещения о проведении тендера 
	«03» июня 2019 года

	8.
	Начальная (максимальная) цена договора (включает НДС)
	
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 470 000 (два миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20%. Цена контракта включает стоимость оборудования, стоимость доставки до места выполнения работ, стоимость работ по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию (режим – наладка оборудования), оформление всех сопутствующих контракту документов, прочие затраты Поставщика (лицо, с которым будут заключен контракт по результатам закупки), расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения контракта.
Данные получены на основании исследования рынка путем анализа расчетов организаций, представляющих функционирующий рынок.

	9.
	Официальный язык тендера
	Русский

	10.
	Валюта тендера
	Российский рубль

	11.
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в тендере
	Не требуется 


	12.
	Требования, предъявляемые претендентам на участие в тендере
	Определены в разделе 3 настоящей документации


	13.
	Требования к товару, работам, услугам 
	Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся в разделе 8 «Техническое задание» 

	14.
	Документы, включаемые претендентом на участие в тендере  в состав заявки на участие в тендере
	Документы, указанные в разделе 3 настоящей документации, а так же в п. 15 Информационной карты:



	15.
	Состав заявки на участие в тендере и порядок размещения документов в составе заявки
	 В состав заявки на участие в запросе предложений должны входить следующие документы:
1.​ Заявка на участие в  запросе предложений; 
2. Смета,  коммерческое предложение;
3.​ Документы, указанные в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта» 
В случае если в разделе 7 настоящей документации «Образцы основных форм документов, указанных в заявке», содержатся соответствующие формы, такие формы обязательны к использованию претендентом на участие в запросе котировок.

Конверт должен:
- быть адресован Заказчику (указывается адрес Заказчика);
- содержать наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в тендере, если она будет объявлена опоздавшей;
- содержать название предмета закупки и его номер в соответствии с извещением и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в информационной карте). После этого конверт должен быть опечатан и надежно запечатан.
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.


	16.
	Привлечение субподрядчиков/соисполнителей
	Допускается 

	17.
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	Не предусмотрено

	18.
	Сведения о предоставлении преференций
	Преференции не устанавливаются 

	19.
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в тендере  (вскрытия конвертов с  заявками)
	Место, дата и время окончания подачи заявок: 10.06.2019   17.00 час.  Конверты принимаются по адресу: г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, каб. 2. (в рабочее время организации)
Вскрытие конвертов с заявками:
по адресу: г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, каб. 2.
дата вскрытия: «11» июня 2019 года 10:00 (время московское)

	20.
	Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок, подведения итогов тендера
	Рассмотрение заявок: не позднее «11» июня 2019  года в 10.30.
Оценка и сопоставление заявок: не позднее «11» июня 2019 года в 11.30. 



	21.
	Критерии оценки заявок на участие в тендере  
		Цена договора. Значимость критерия (Цi)  80 % 
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом). Значимость критерия (Oi) 20 %  





	22.
	Методика оценки заявок на участие в тендере
	Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 
Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле: 
Ri =БЦi i * VЦi + БOii * VOi  ;
где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Оi i,   – оценка (балл) соответствующего критерия. 
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Oii, – 100 баллов 
Цена договора 
БЦi = Цmin/ Цi * 100 
где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы товара, работы, услуги» i-го участника запроса предложений, баллы 
Цi – предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника запроса предложений, руб. 
Цmin – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками запроса предложений, руб.  
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом) 

где: БОi – оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» i-го участника процедуры закупки, баллы
БОi равно:
при опыте (0  Договора за последние 3 года) – 0 баллов.
при опыте (от 1 до 3 Договоров за последние 3 года): – 50 баллов,
при опыте (4 и более  Договоров за последние 3 года): 100 баллов.

	23.
	Дата подписания договора участником, обязанным заключить договор
	Определена в подразделе 4.5 настоящей документации

	24.
	Обеспечение исполнения договора 
	Не требуется 


	25.
	Возможность изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора
	Возможность изменения отдельных условий договора установлена подразделом 4.5 настоящей документации.



[bookmark: _Toc305665988][bookmark: _Toc255987070]















РАЗДЕЛ 7. 
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 
В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

[bookmark: форма1][bookmark: _Toc98251753]Форма 1
Фирменный бланк претендента на участие в тендере
«___» __________ 20___ года  №______

[bookmark: _Письмо_о_подаче][bookmark: _Заявка_о_подаче][bookmark: _Toc255987071][bookmark: _Toc263441572][bookmark: _Toc269472558][bookmark: _Toc305665989]ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ (ФОРМА 1)
Изучив извещение о проведении тендера на право заключения договора на поставку ___________________________________(наименование оборудования) на сайте Заказчика www.wpts.vbg.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru, документацию по проведению тендера и принимая установленные в них требования и условия тендера, 
______________________________________________________________________, 
(полное наименование претендента на участие в тендере с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу ___________________________________________,
(юридический адрес претендента на участие)
предлагает заключить договор на: поставку ______________________________________
                                                                                      наименование  товаров , работ, услуг
в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Срок поставки  товара: _______________.
[bookmark: _Hlt440565644]Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 дней.
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование претендента на участие в тендере) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование претендента на участие в тендере) банкротом, деятельность ___________________________(наименование претендента на участие) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на участие в тендере) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
В случае признания нас победителем тендера мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению тендера и условиями нашей заявки не позднее 20 календарных дней со дня размещения на ЭТП и официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок/выбора  победителя тендера.
В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель тендера будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению тендера и условиями нашей заявки.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению тендера, информация по сути наших предложений в данном тендере представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

	№
п/п
	Наименование документа 
[указываются документы, перечисленные в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта тендера»]
	№ 
страницы
	Число
страниц

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



___________________________________			___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		                           (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие.
1. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента на участие в тендере. Претендент на участие присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
1. Претендент на участие в тендере должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
1. Претендент на участие должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
1. Претендент на участие в тендере должен указать срок действия заявки.
1. Претендент на участие должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения претендента на участие в тендере, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта тендера».
1. Заявка о подаче ценового предложения должна быть подписана и скреплена печатью.
[bookmark: _Ref55335821][bookmark: _Ref55336345][bookmark: _Toc57314674][bookmark: _Toc69728988][bookmark: _Toc98251754]
Форма 2
Приложение к заявке от «___» __________ 20___ г. № ____________________

Тендер на право заключения договора на поставку ____________(указать наименование товара)

[bookmark: _Анкета_Претендента_на][bookmark: _Анкета_Участника_процедуры][bookmark: _Toc255987077][bookmark: _Toc305665990]АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ (Форма 2)

Претендент на участие: ________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения о претенденте на участие в тендере

	1. 
	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. претендента на участие – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	1. 
	Организационно-правовая форма
	

	1. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	1. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для претендента на участие – физического лица
	

	1. 
	Виды деятельности
	

	1. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	1. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	1. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	1. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	1. 
	Фактическое местоположение
	

	1. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	1. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	1. 
	Адрес электронной почты 
	

	1. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	1. 
	Размер уставного капитала
	

	1. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	1. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе котировок в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	1. 
	Ф.И.О. руководителя претендента на участие, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	1. 
	Орган управления претендента на участие в тендере – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой, является предметом настоящего тендера и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	1. 
	Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в тендере с указанием должности, контактного телефона, электронной почты 
	


[bookmark: _Toc98251773]
___________________________________	__		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
0. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в тендере.
0. Претендент на участие приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки. 
0. Претендент на участие в тендере указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
0. В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в тендере для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.
0. Заполненная претендентом на участие в тендере анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».



























[bookmark: _Toc98251774][bookmark: _Toc135134701][bookmark: _Toc155855476][bookmark: _Ref222630311][bookmark: _Toc347756859]Форма 3
Приложение к заявке о подаче предложения от «___» __________ 20___ г. № ______


Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ
Наименование и адрес Участника Тендера: _________________________________

	№
п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав поставок, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2016»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2017»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2018»]
	
	х



  ___________________________________                                                    _______________________
[bookmark: _Toc98251776][bookmark: _Toc135134703][bookmark: _Toc155855478][bookmark: _Toc347756861]           (Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)
Инструкции по заполнению
1.Участник Тендера приводит номер и дату письма о подаче заявки, приложением к которому является данная справка.
2.Участник Тендера  указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3.В этой форме Участник Тендера  указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям настоящей Документации.
4.Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник Тендера может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.



Раздел 8
Техническое задание

Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки по адресу: Каменогорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области пос. Бородинское, пос. Михалево

4. Наименование объекта закупки: Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки по адресу: Каменногорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области пос. Бородинское, пос. Михалево
5. Цель закупки: достижение качества холодной воды до требований, предусмотренных СанПиН – 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
6. Место поставки и выполнения работ: Каменногорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области пос. Бородинское, пос. Михалево
4.      Срок (период) поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию – 20 (двадцать) календарных дней в соответствии с календарным планом.
5.        Начальная (максимальная) цена контракта составляет ____________ в т.ч. НДС 20%. Цена контракта включает стоимость оборудования, стоимость доставки до места выполнения работ, стоимость работ по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию (режим – наладка оборудования), оформление всех сопутствующих контракту документов, прочие затраты Поставщика (лицо, с которым будут заключен контракт по результатам закупки), расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения контракта.
7. Условия работы оборудования:
Качественный состав исходной воды:
Цветность  -  61 градусов
Железо – 0,76 мг/дм3
Окисляемость - 8
Напряжение сети - 220 В.
Давление подаваемой воды на установку очистки воды, 	не менее – 2,9 кгс/см2 (при расходе 5  м3/час)                                                                                           не более – 4 кгс/см2 
7.    Требования к оборудованию (Общие параметры запрашиваемого оборудования для станции водоочистки).
Установить приборы учета воды: 
3. На вводе на станцию очистки, для определения объема подаваемой исходной воды;
4. На выходе, подаваемой со станции очистки.
Подача воды после установки – в сеть  
Производительность номинальная по очищенной воде – 5 м3/час
Обеспечить давление очищенной воды после установки (в сети), не менее – 2,6 кгс/см2
                                                                                                                не более – 3,5 кгс/см2
Предусмотреть резервное оборудование (насосы) для бесперебойной работы станции и подачи очищенной воды в сеть.
Обвязку напорных трубопроводов в станции очистки выполнить из трубы РР (полипропилен).
Количество независимых линий очистки воды – 1 линия
Технология обезжелезивания – на основе сорбции воды
Размещение установки – в здании котельной
Предусмотреть места отбора проб – водоразборные краны на входе и выходе станции очистки.
Режимы промывок – по времени работы.
Предусмотреть байпасную линию для подачи воды в сеть на время промывки минуя станцию очистки.
Расход воды на собственные нужды – менее 1,5% от общего объема очищаемой воды    
Залповый максимальный сброс воды для промывки фильтра – не более 2,0 м3 за 30 мин.  
Режим работы станции водоподготовки: 24 часа/сутки, 7 дней/неделю, 365 дней/год.
Станция водоочистки состоит из:
- контактно-фильтровальных емкостей;
- насосов дозаторов;
- запорной и регулирующей арматуры (не использовать электромагнитные клапаны);
- автоматики управления;
(перечень оборудования не является закрытым, может быть изменен по согласованию с Заказчиком, без изменения цены).
8.  Качество поставляемого оборудования: Оборудование должно быть надлежащего качества, удовлетворять условиям договора, а также техническим и специальным требованиями качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы и др.) указанными в паспорте, а также:
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
СП 31.13330.2012 – «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 32.13330.2012 – «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 30.13330.2012 – «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
Иным нормативно-техническим документам, применяемым в указанной сфере.
Вода на выходе из станции водоочистки должна удовлетворять требованиям СанПиН - 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для проверки соответствия качества установленного оборудования, требованиям, установленным Техническим заданием и договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
12. Качество выполняемых работ и применяемых материалов: Участник закупки гарантирует качество выполняемых работ, установленным государственным стандартам и иным условиям договора. Применяемые в процессе изготовления материалы и оборудование должны быть новыми. Применение материалов и оборудования, бывших в употреблении, недопустимо. Материалы и оборудование должны быть пригодны по своим функциональным характеристикам и свойствам, в том числе сроку годности и сроку полезного использования.
Поставщик при осуществлении входного контроля материалов и оборудования обязан провести внешний осмотр на их соответствие ГОСТам, ТУ, требованиям паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, комплектации и соответствия рабочим чертежам. 
При изготовлении и проведении работ по монтажу и наладке Поставщик должен использовать запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия, сертифицированные на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ.
Для проверки соответствия качества работ, выполненных Поставщиком, требованиям, установленным Техническим заданием и контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
13. Предоставление документов в процессе поставки и выполнения работ: Поставщик обязан передать Заказчику:
- сопроводительные документы, относящиеся к оборудованию и используемым в ходе выполнения работ материалам; 
- сертификаты качества от производителя на оборудование и материалы, применяемые для станции водоочистки, указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.);
- Паспорта и инструкции по монтажу и эксплуатации содержащие исключительно полные сведения о каждом элементе оборудования и материале, используемом в технологическом цикле очистки воды - марку (модель), включая сведения об изготовителе).
14. Порядок поставки и выполнения работ.
Подрядчику необходимо составить техническую документацию на станцию ВЗУ на основании технического задания.
В состав технической документации должно входить: описание работы станции; техническая схема; расчеты параметров станции; план расстановки оборудования; спецификация оборудования согласно ГОСТ 2110-2013.
Подрядчик вправе произвести дополнительные испытания качества воды.
11.1. Срок поставки- не более 10 (десяти) календарных дней. Поставщик обязан поставить оборудование в установленный срок в соответствии с требованиями п.10 Технического задания. Поставка оборудования осуществляется по месту поставки указанному в п.3 Технического задания.
11.2.Срок монтажа – не более 10 (десяти) календарных дней.
Поставщик обязан обеспечить своими силами на территории рабочей площадки временные сооружения, необходимые для хранения материалов в надлежащем виде по настоящему контракту. 
Применяемые в процессе изготовления материалы и оборудование должны быть новыми. Применение материалов и оборудования, бывших в употреблении, недопустимо. Материалы и оборудование должны быть пригодны по своим функциональным характеристикам и свойствам, в том числе сроку годности и сроку полезного использования.
Погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, работы по монтажу и наладке (далее – работы) должны быть выполнены в соответствии с Российским законодательством и техническим заданием с соблюдением техники безопасности и порядка в рабочей зоне. Все выполняемые работы должны быть безопасными для жизни и здоровья людей в соответствии с действующим законодательством.
Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящей документацией и действующими нормами, и правилами.
В случае выполнения земляных работ перед их началом Поставщик обязан уточнить наличие подземных инженерных коммуникаций в зоне производства работ. В охранной зоне подземных инженерных коммуникаций, работы производятся в присутствии представителя владельца коммуникаций.
Без согласования и уточнения на месте нахождения инженерных коммуникаций к работам приступать запрещается.
До начала производства работ Поставщик обязан назначить уполномоченных ответственных лиц за организацию и производство работ.
Работы выполняются силами, материалами и механизмами Поставщика.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, после окончания работ должны быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора. 
При возникновении аварийной ситуации по вине Поставщика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Поставщика.
Штрафные санкции, наложенные на Поставщика контролирующими организациями, подлежат оплате за счет средств Поставщика с представлением Заказчику подтверждений оплаты.
11.3. Пусконаладочные работы включают в себя:
Подготовительные работы: 
- разработка плана проведения пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией; 
- проверка проведенных монтажных работ по всем узлам и компонентам; 
- проверка оборудования и компонентов системы, для обеспечения безопасной работы по правилам техники безопасности и охраны труда. 
Пусковые работы: 
- подготовка и запуск смонтированного оборудования;
- наблюдение за состоянием работой элементов системы в холостом режиме;
- наблюдение за работой системы под нагрузкой;
- выявление возможных дефектов, обнаруженных в процессе пуска оборудования;
- подготовка рекомендаций по особенностям эксплуатации оборудования;
- инструктаж персонала Заказчика по работе и обслуживанию оборудования.
Режимно-наладочные работы: 
- проверка показателей и работы приборов учёта (манометры, термометры, расходомеры, солемеры и т.д.)
- проведение промывки фильтров - проверка оборудования в режиме промывки;
- оценка эффективности и установление оптимального режима промывки;
- определение количества пропущенной воды за 1 цикл фильтрации;
- контроль параметров получаемой очищенной воды.
12.         Порядок ввода оборудования в эксплуатацию:
Установленное оборудование принимается в эксплуатацию по истечении завершения работ по его пуско–наладке и пробной эксплуатации. Время проведения пробной эксплуатации определяется временем достижения качества питьевой воды по санитарно-бактериалогическим и санитарно-химическим показателям, удовлетворяющим требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что подтверждается протоколом испытаний от аккредитованного испытательного лабораторного центра.
Подача воды конечным потребителям на период пробной эксплуатации не допускается.
12.4.1. Установленное оборудование принимается в эксплуатацию по истечении завершения работ по проведению пробной	 и временной эксплуатации. 
Поставщику необходимо подтвердить состав и качество очищенной воды после очистки на станции путем предоставления Заказчику результатов анализов санитарно-химических и санитарно-бактериологических исследований от аккредитованного испытательного лабораторного центра. 
13.   Требования к безопасности: Поставщик обязан соблюдать при проведении работ требования законодательства и иных правовых актов об охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, экологической безопасности, внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика и нести ответственность за нарушение указанных требований. Расследовать несчастные случаи, происшедшие с лицами, выполнявшими работы по его поручению на территории Заказчика, комиссией, образованной Поставщиком с участием, при необходимости представителя Заказчика.
При выполнении работ соблюдать требования глав СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001, правил Ростехнадзора, ведомственные инструкции.
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 23-05-2010 «Естественное и искусственное освещение».
В соответствии с требованиями выше указанных нормативных актов Поставщик перед началом работ в условиях производственного риска обязан выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.
Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверения на право производства работ, а также пройти первичный инструктаж по безопасности и охране труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»
Производственные территории, участки работ должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной защиты, в числе которых: оградительные устройства, изолирующие устройства или покрытия и др., и индивидуальной защиты работающих, в числе которых: каски строительные, рукавицы, очки защитные и др., первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.
Опасные для движения зоны ограждаются, выставляются предупредительные знаки и надписи, сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время. 
При возникновении на объекте условий, угрожающих жизни и здоровью работников работы в этих местах следует немедленно прекратить. Руководителю вывести работников из опасной зоны.
14.    Гарантийные обязательства: Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев и начинает исчисляться с даты подписания сторонами: акты приёмки-передачи оборудования; акта ввода оборудования в эксплуатацию; - акт приема-сдачи работ.
- Срок службы промывной фильтрующей загрузки       - 1 год
- Срок службы оборудования не менее                        	    - 10 лет
             Гарантийные обязательства распространяются на поставленное Поставщиком оборудование, на все материалы используемые Поставщиком при выполнении работ, а также на результат качества холодной воды до требований, предусмотренных СанПиН – 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Поставщик освобождается от исполнения гарантийных обязательств если докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
В случае, если в процессе эксплуатации оборудования наступят гарантийные обязательства, допущенные по вине Поставщика, то Поставщик обязан их устранить за свой счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления письменного уведомления Заказчика, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок, в указанном случае, продлевается, соответственно, на период (срок) с момента подписания акта, фиксирующего дефект до устранения дефекта. Устранение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет.
15. Ответственность: В случае установления факта использования (применения) Поставщиком материалов, не соответствующих требованиям Заказчика, данный факт признается ненадлежащим исполнением обязательств, фиксируется в акте, который направляется Поставщику. Поставщик обязан за свой счет заменить такие материалы, оборудование без увеличения общего срока выполнения работ.
При наличии нарушения сроков поставки оборудования, выполнения работ, уклонения от предоставления документации, указанной в техническом задании, неисполнения возникших гарантийных обязательств, а также несоответствия выполненных работ условиям настоящего Технического задания и требованиям Нормативной документации, к Поставщику применяются штрафные санкции в соответствии с требованиями, установленными контрактом
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