УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Выборгтеплоэнерго»

__________А.Ф. Мануйлов

11  сентября 2012г.
Документация № 16
по заключению договора по пуско-наладочным работам электрооборудования и наладке автоматики безопасности верхнего уровня на хранилище мазута юго-восточной котельной ОАО "Выборгтеплоэнерго" с единственным подрядчиком

1. Техническое задание
Наименование объекта:   ОАО «Выборгтеплоэнерго»

Наименование работ: Пуско-наладочные работы электрооборудования и наладка автоматики безопасности верхнего уровня на хранилище мазута юго-восточной котельной ОАО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: г. Выборг, ул. Б. Каменная, д. 18.

	№ сметы
	Наименование
	Стоимость, руб. с НДС 18%

	Смета № 1
	Пуско-наладочные работы (работа "вхолостую") электрооборудования на хранилище мазута юго-восточной котельной ОАО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: г. Выборг, ул. Б. Каменная, д. 18.
	507 816,30

	Смета № 2
	Наладка (работа "вхолостую") автоматики безопасности верхнего уровня на хранилище мазута юго-восточной котельной ОАО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: г. Выборг, ул. Б. Каменная, д. 18.
	514 557,41

	Смета № 3
	Пуско-наладочные (работа "под нагрузкой") электрооборудования на хранилище мазута юго-восточной котельной ОАО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: г. Выборг, ул. Б. Каменная, д. 18.
	126 954,08

	Смета № 4
	Наладка (работа "под нагрузкой") автоматики безопасности верхнего уровня на хранилище мазута юго-восточной котельной ОАО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: г. Выборг, ул. Б. Каменная, д. 18.
	128 639,35


Сметная стоимость, руб.: 1 277 967,14 рублей, в т. ч. НДС 18%: 194 944,14 рублей
Договор № 39
на выполнение работ пуско-наладочным работам электрооборудования и наладке автоматики безопасности верхнего уровня на хранилище мазута юго-восточной котельной ОАО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: г. Выборг, ул. Б. Каменная, д. 18
г. Выборг                                                                                                          «___» сентября  2012 г.
   Открытое акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Мануйлова А.Ф., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и____________________ в лице _______________., действующего на основании ________, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1.«ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательства по пуско-наладочным работам электрооборудования и наладке автоматики безопасности верхнего уровня на хранилище мазута юго-восточной котельной ОАО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: г. Выборг, ул. Б. Каменная, д. 18.

1.2.«ЗАКАЗЧИК» предоставляет для выполнения работ по настоящему договору всю необходимую документацию, а так же обязуется подготовить объект к работе.

1.3. «ПОДРЯДЧИК» обязуется полностью выполнить работы, предусмотренные комплексным графиком проведения наладочных работ. Срок действия договора: - с момента подписания, окончание:

· Работа «вхолостую» 80% - декабрь 2012 года

· Работа «под нагрузкой» 20% - декабрь 2013 года

2.
Стоимость договора и порядок расчетов

2.1.
Общая стоимость работ по настоящему договору определяется сметной ценой на
основании проектной документации и составляет: 1 277 967,14 руб.

(Один миллион двести семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят семь руб. 14 коп.) в том числе НДС 18% - 194 944,14 руб. из них:

· Работы «вхолостую» -1 022 373,71 руб. (Один миллион двадцать две тысячи триста семьдесят три руб. 71 коп.), в том числе НДС 18% -155 955,31 руб;

· Работы «под нагрузкой» - 255 593,43 руб. (двести пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три руб. 43 коп.), в том числе НДС 18% - 38 988,83 руб.

2.2. Оплата «ЗАКАЗЧИКОМ» выполненных работ осуществляется на основании акта выполненных работ КС-2, справки выполненных работ КС-3, счет фактуры.

2.3. Право на выполненные работы переходит от "ПОДРЯДЧИКА" к "ЗАКАЗЧИКУ" только после их полной оплаты.

2.4. К настоящему договору прилагается: Сметная документация.

2.5. Если в процессе работ по данному договору выявится необходимость проведения дополнительных работ, то они проводятся в полном объеме лишь при условии и на основании заключения между сторонами дополнительного письменного соглашения.

3.
Обязанности и ответственности сторон.

3.1 "ЗАКАЗЧИК" обязан:

-
выдать исходные данные и разрешительные документы, необходимые для производства работ.

· на время производства работ предоставить "ПОДРЯДЧИКУ" точки подключения водо-. тепло- и энергоснабжения.

· выделить до начала работ на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов.

3.2"ПОДРЯДЧИК" обязан:

· приступить к выполнению и сдать надлежащий объем работ в установленный данным договором срок.

· в случае обнаружения недостатков в результатах работы или дефектов возникших по вине ПОДРЯДЧИКА, устранить их безвозмездно в согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ срок

· выполнить работы в соответствии со СНиП LU-4-80*, обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, правил техники безопасности и пожарной безопасности.

4. Непреодолимая сила.

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно : пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и все другие случаи, которые в соответствии с Гражданским кодексом РФ признаются случаями непреодолимой силы при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по данному договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств соразмерно отодвигаются на время действия обстоятельств и их последствий.

4.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действий, указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о случаях непреодолимой силы, лишает соответствующую сторону права на

освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения договоренности споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

6. Особые условия

6.1. При не выполнении "ЗАКАЗЧИКОМ" своих обязательств, предусмотренных пунктом 3.1. "ПОДРЯДЧИК" имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий срок задержки выполнения обязательств.

6.2. Все приложения, упомянутые в данном договоре, являются его неотъемлемой частью.

6.3.
Договор вступает в силу с момента поступления денег на счет «ПОДРЯДЧИКА»

6.4.
За просрочку по вине «ПОДРЯДЧИКА» срока исполнения работ, «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пени в размере 0,1% стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 %.

6 5. Гарантийный срок эксплуатации выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки пуско-наладочных работ. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны персонала ЗАКАЗЧИКА и третьих лиц.

6.6. Договор составлен на 3-х листах в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый, из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Приложение 1: Сметная документация.

Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК: 
ОАО «Выборгтеплоэнерго»

адрес: 188810 г. Выборг, ул.Сухова, дом 2

телефон: 8(81378) 214-83; 207-07; факс: 259-27; 241-11

расчетный счет: 407 028 108 850 000 00393 в филиале Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ г. Тосно

кор.счет: 301 018 104 000 000 00729 БИК 044106729 ИНН 4704062064 КПП 4070401001 ОКВЭД 40.30.14; 40.10.14; 40.10.2; 40.10.44; 40.10.5; 40.30.2; 40.30.3; 40.30.4; 40.30.5 ОГРН 1054700176893

ОКПО 75115131  ОКОГУ 4914 ОКАТО 41417000 ОКФС/ОКОПФ 14/17

ПОДРЯДЧИК: 
ООО «БМД-АЭТ»

199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом 1/3 ИНН 7801071711, КПП 780101001

р/с 407 028 101 720 000 004 56 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт Петербурге, г. Санкт-Петербург

к/с 301 018 102 000 000 007 04 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК 044030704 ОКПО 27441838, ОКВЭД 33.30; ОГРН 1027800519427

Заказчик: Генеральный директор                      Подрядчик: Генеральный директор 

ОАО «Выборгтеплоэнерго»                               ООО «БМД-АЭТ»
________________А.Ф.Мануйлов                      _________________________________

«___»___________2012 г.                                      «___»_____________2012 г.

� В соответствии с ч. 8 п. 12.2.2 ст.12 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Выборгтеплоэнерго», и решением комиссии от 11 сентября 2012 года. 





