
ДОГОВОР подряда № 96-23-ЕП
на выполнение строительно-монтажных работ

г. Выборг   							                   21 сентября 2023 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Фулменпро», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице менеджера проектов Решетко Василия Владимировича, действующего на основании доверенности № 6 от 09.01.2023 года с одной стороны, и 
АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, с другой стороны, именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Hlk133243093] Предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика монтажных работ по установке системы молниезащиты и заземления на объекте, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», пос. Пруды, ул. Горная, уч. 16 (далее именуемые – Работы) в соответствии с Приложениями № 1 (Техническое задание), Приложение № 2 (Ведомость договорной цены) к Договору.

2. Права и обязанности сторон
2.1.  Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все Работы надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
2.1.3. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- возможных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.4. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит работы, не учтенные общей стоимости работ и, в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
2.1.5. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков и других контрагентов, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками по не зависящим от них причинам.
2.1.6. Подрядчик обязан содержать место проведения работ в соответствии с требованиями СНиП, других нормативных документов и условиями настоящего Договора, а по окончании работ осуществить уборку мест их производства, вывоз оборудования, а также обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, и нести ответственность за их не соблюдение/ не выполнение, в том числе нести ответственность за несчастные случаи, произошедшие при выполнении Работ, а также проводить расследование и учет несчастных случаев.
2.1.7. Подрядчик производит размещение и складирование строительных отходов, мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ в месте, указанном Заказчиком или предварительно с ним согласованном, производит регулярный вывоз со строительной площадки излишних материалов, образовавшихся в процессе выполнения Работ.
2.1.8. Подрядчик обязуется обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба имуществу Заказчика и/или третьих лиц, находящегося в зоне и/или непосредственной близости от места производства работ.
2.1.9. Подрядчик обязуется обеспечить присутствие на производстве работ своего полномочного представителя на весь срок проведения работ по настоящему Договору. Такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен представлять интересы Подрядчика.
2.1.10. В целях обеспечения выполнения требований безопасности труда, Подрядчик обязан обеспечить технически исправное состояние строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств индивидуальной и коллективной защиты, используемых при выполнении Работ.
2.1.11. Подрядчик обязуется принять от Заказчика оборудование по товарной накладной. 
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Подготовить Объект для производства Подрядчиком работ, обеспечив принятие мер, исключающих возможность порчи имущества, находящегося в помещениях, расположенных непосредственно под местом производства работ с учетом характера проводимых работ и погодных условий.
2.2.2. Создать Подрядчику условия, необходимые для выполнения работ по Договору, обеспечив Подрядчику возможность пользования холодной водой и электроэнергией, необходимой для выполнения работ.
2.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика на Объект на период проведения работ по Договору.
2.2.4. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.5. В случае необходимости Заказчик обязуется предоставить необходимые разрешения, ордера и лицензии на право строительно-монтажных работ на объекте.
2.2.6. Заказчик в праве в любое время проверить ход и качество работ, выполнимых Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность последнего.

3. Срок и порядок выполнения работ
· Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
3.1. В случае просрочки предоставления фронта работ Заказчиком или несвоевременного перечисления предоплаты, Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения Работ на число дней, соответствующее числу дней просрочки Заказчика.
3.2. В случае если соблюдение технологических условий выполнения работ невозможно по причине отсутствия приемлемых погодных условий (под приемлемыми погодными условиями понимается сухая погода без осадков и ветров), Стороны актируют невозможность выполнения работ в такие дни двусторонними актами. В этом случае период выполнения работ может быть продлен соответственно на количество дней, зафиксированных двусторонними актами.
3.3. Факт выполнения и окончания работ подтверждается подписанием сторонами в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора Акта о приемки выполненных работ. Окончание выполнения работ не является прекращением обязательств сторон по настоящему Договору.
3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором


4. Стоимость работ 
4.1. Общая стоимость работ в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 2) составляет 193 262 (Сто девяносто три тысячи двести шестьдесят два) руб. 73 (Семьдесят три) коп., НДС не облагается (ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ)
4.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по Договору, может изменяться посредством согласования и оформления в двухстороннем порядке актами об изменении фронта работ и стоимости (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5. Порядок расчетов
5.1. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
5.1.1. Заказчик производит авансовый платеж в размере 96 631 (Девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать один) руб. 37 (Тридцать семь) коп. НДС не облагается (ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ), в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 
5.1.2. Окончательный расчет в размере 96 631 (шестьсот тридцать один) руб.          36 (Тридцать шесть) коп., НДС не облагается (ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ). Заказчик производит в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ. 

6. Порядок приемки работ
6.1. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ производится в один этап. Подтверждением выполнения Подрядчиком и приемки Заказчиком Работ по Договору является подписанный сторонами Акт о приемке выполненных работ.
6.2. Приемка выполненных Подрядчиком работ по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
При наличии замечаний к содержанию Акта или результату выполненных работ Заказчик в течение 5 (Пяти) дней уведомляет об этом Подрядчика, посредством направления в адрес последнего мотивированных замечаний, оформленных в письменной форме, с указанием недостатков и срока их устранения.
6.4. Ответственными за решение организационно-технических вопросов и проведение приемки выполненных работ являются:
6.4.1. Со стороны Подрядчика: Решетко В.В. +79811006143
6.4.2. Со стороны Заказчика –.

7. Ответственность. Риски
7.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе и сроков на устранение выявленных дефектов и недостатков, подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости работ, за каждый день просрочки.
7.2. В случае отказа или уклонения Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов), Заказчик имеет право устранить такое недостатки (дефекты) за свой счет, а Подрядчик обязан возместить понесенные заказчиком расходы и уплатить неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору.
7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.
7.4. В случае если работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течении 10 (Десяти) дней.
7.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
7.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.


8. Гарантии
8.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническим регламентами, СНиП, сводами правил и стандартами, и условиями настоящего Договора. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты приемки в полном объеме результата выполненных работ по Договору.
8.3. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов, возникших в результате некачественно выполненных работ, Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет и своими силами. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика о выявленных недостатках (дефектах) направляет своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения. Повреждение возникшие по причине неправильной эксплуатации Объекта производятся за счет Заказчика.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по электронной почте или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.6. Документы, в том числе настоящий Договор, принятые сторонами в электронном виде, приравниваются к оригиналам и имеют равную с ними юридическую силу до того момента, пока стороны не обменяются такими документами в оригиналах или иной надлежащей форме. Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления посредством электронной почты. В случае невыполнения этой обязанности электронные копии сохраняют юридическую силу и являются действительными до момента передачи оригиналов документов. Переписка по электронной почте имеет юридическую силу и может быть использована в качестве доказательств в суде.
     К настоящему договору прилагаются следующие документы, составляющие его неотъемлемую часть:
 
1. Техническое задание (Приложение № 1)
2. Ведомость договорной цены (Приложение № 2).


11. Адреса и платежные реквизиты сторон

	[bookmark: _Hlk128655273]
	
	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК	
	
	

	
	
	ООО «Фулменпро»
	АО «Выборгтеплоэнерго»
	
	

	
	
	Юридический адрес: 197372, г. Санкт - Петербург, пр. Комендантский, д.20, корпус 3, лит. А, кв. 69

	Юридический адрес: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
	
	

	
	
	Фактический адрес: 197372, г. Санкт - Петербург, пр. Комендантский, д.20, корпус 3, лит. А, кв. 69

	Фактический адрес: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
	
	

	
	
	Почтовый адрес: 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.13, а/я 71
	Почтовый адрес: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
	
	

	
	
	Банковские реквизиты счета: 
р/с 40702810232210002180
в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
	Банковские реквизиты счета: 
р/с 40702810055390000440
к/с 30101810800000000653
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 044030653

	
	

	
	
	ИНН 7814726884  КПП 781401001
ОГРН 1187847114949
ОКПО 28340111

	ИНН 4704062064  КПП 470401001
ОГРН 1054700176893 
ОКПО 75115131

	
	

	
	
	Контактные данные:
Тел.: (812) 339-61-07
E-mail: info@fulmenpro.ru 
	Контактные данные: 
(81378)21483

	
	


                   
	Подрядчик
 ООО «Фулменпро»
Менеджер проектов

_________________В.В. Решетко                                           
	
	
	Заказчик
АО «Выборгтеплоэнерго»
Генеральный директор

______________А.В. Кривонос





Приложение № 1 к договору № 96-23-ЕП
от 21 сентября 2023 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на изготовление, поставку и монтаж оборудования
	№№
п./п.
	Наименование данных и требований
	Содержание

	
	2
	3

	1. 
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	1. 
	Объект поставки
	Система внешней и внутренней молниезащиты и заземления

	1. 
	Адрес поставки:
	Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная, уч. 16

	1. 
	Основные технические характеристики:



	Система внешней и внутренней молниезащиты и заземления состоит из:
Молниезащита:

	
	
	1. Круглый проводник из алюминиевого сплава, D=8мм; 
	9 метров

	
	
	2. Алюминиевый молниеотвод с пассивным
молниеприемником, высотой 7 м., 1 шт. в составе:
Алюминиевый молниеотвод с пассивным молниеприемником АМП-7:
Комплектация:
- Алюминиевая секционная мачта, окрашенная в цвет серый металлик (RAL 9006);
- Мачта предназначена для установки на уровень земли.
- Откидывающееся основание с гильзой и анкерными болтами;
- Переходник под пассивный молниеприемник;
- Пассивный молниеприемник L=500 мм;
	



1 комплект

	
	
	3. Основание уличное под утяжелители (50х50); (утяжелители по 28 кг);
	1 шт.

	
	
	4. Бетонный утяжелитель 50х50 (28 кг);
	12 шт.

	
	
	5. Соединитель Vario для быстрого монтажа, rd8-10;
	3 шт.

	
	
	6. Держатель плоского проводника с накладкой продол. пазом FI= 40x4-5мм St/tZn.
	1 шт.

	
	
	Заземление:
7. Стержень заземления FulmenPRO омедненный резьбой (D14,2 мм; 1,5м);
	

16 шт.

	
	
	8. Муфта FulmenPRO соединительная резьбовая (D14,2 мм);
	16 шт.

	
	
	9. Зажим FulmenPRO для подключения проводника (D14,2 мм; проводник <40 мм; нержавеющая сталь)
	2 шт.

	
	
	10. Наконечник FulmenPRO стартовый (D14,2 мм)
	2 шт.

	
	
	11. Смазка токопроводящая FulmenPRO (100гр.)
	1 шт.

	
	
	12. Лента антикоррозионная FulmenPRO (50 мм)
	4 м.

	
	
	13. Инспекционный лючок для подпольного монтажа 230x150x120мм (чугун)
	1 шт.

	
	
	14. Плоский проводник из оцинкованной стали, 40х4 мм.
	15 м.

	1. 
	Комплект поставки:
	- Техническая и исполнительная документация, паспорт 

	6.
	Сроки выполнения работ
	Максимальный срок выполнения работ 30 календарных дней с даты подписания договора поставки.

	7.
	Стоимость работ
	стоимость работ составляет  193 262,73  рублей (по УСН).

	  8.
	Порядок и условия оплаты
	В течение 10 календарных дней с даты подписания договора Заказчик перечисляет аванс в размере 50% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.



Подрядчик                                                                                                Заказчик
ООО «Фулменпро»                                                                                   АО «Выборгтеплоэнерго»
Менеджер проектов                                                                                   Генеральный директор
___________В.В. Решетко                                                                         _______________Кривонос А.В.    
Приложение № 2 к договору № 96-23-ЕП
от 21 сентября 2023 года

Ведомость договорной цены

	№ п/п
	Вид работы
	Сумма (руб.)

	1
	Молниезащита, заземление (материалы)
	94 262,73

	1
	Монтаж элементов молниезащиты и заземления 
	92 000,00

	2
	Паспорт заземляющего устройства, техническая и исполнительная
документация
	7 000,00



Общая сумма руб. 193 262 (Сто девяносто три тысячи двести шестьдесят два) руб. 73 (Семьдесят три) коп., НДС не облагается (ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ)



Подрядчик                                                                                                Заказчик
ООО «Фулменпро»                                                                                   АО «Выборгтеплоэнерго»
Менеджер проектов                                                                                   Генеральный директор

[bookmark: _GoBack] ___________В.В. Решетко                                                                         _______________Кривонос А.В.    

