Приложение № 2 к 

Договору 7-ЕП-2013 от «__».11.2013 г.
Утверждаю:                                                                                                                                                                                                 Согласовано:
__________ «___»__________2013г.                                                                                                                        ____________ «___»__________2013г. 
График выполнения работ                                                                                                                                                                                                  
«Ремонт водогрейного  котла «SERMET» ст.№2 

в котельной ул. Песочная,3»
Начало выполнения работ: «15» ноября 2013 года.

Окончание выполнения работ: « 05 » декабря 2013 года.

	№№пп
	Наименование этапа
	 
	

	
	
	Ноябрь
	Примечание
	

	1.
	 Подготовительные работы: приобретение вспомогательных материалов, завозка оборудования и инструмента. Изготовление трубных досок.
	15 .11.13г.*****
	
	

	2.
	 Демонтаж и монтаж трубных досок и труб поверхности нагрева.
	 18.11.13г.*******
	                 
	

	3.
	Гидроиспытание котла.Оформление и сдача документации.
	                                  04-05.12.13г.**
	           
	

	
	
	
	
	


Составил:
Проверил:

